|  | החברה הכלכלית לנחל שורק, בע"מ |  |
| --- | --- | --- |
|  | מכרז מס' 103-26 |  |
|  | לאספקה, הטמעה וליווי מקצועי של מערכת ממוחשבת לניהול, ניטור ובקרת פחת מים |  |
|  | ‏פברואר 2026 |  |

הערות חשובות:

- פרט להגשת ההצעה בעותק פיזי מלא במספר העותקים הנדרשים במכרז, יש לצרף להצעה עותק דיגיטלי סרוק של ההצעה הסרוקה במלואה (PDF), כולל כל הנספחים והמסמכים הנלווים לה - בדיסק און-קי. - ערבות ההצעה (מקור) תצורף במעטפה נפרדת בתוך מעטפת מסמכי המכרז. - המציעים נדרשים להתעדכן באתר האינטרנט הרלוונטי למזמין - בכתובת: https://www.ma-soreq.org.il/bids/ וזאת לשם קבלת דיווחים, עדכונים והבהרות בנוגע למכרז, לרבות שינויים בתנאי המכרז, במועדים ואף בתנאי הסף, אם יהיו, אשר יחייבו את המציעים!

- חלק מתנאי המכרז מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לנשים וגברים כאחד. - ההצעה תוגש באופן מסודר, לפי חוצצים/ניילונים. הצעה שתוגש באופן חסר עלולה לאבד ניקוד.

- מסמך א' - הוראות למשתתפים

- החברה הכלכלית לנחל שורק בע"מ (להלן: "החכ"ל" או "החברה" או "המזמין") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לאספקה, הטמעה וליווי מקצועי של מערכת ממוחשבת לניהול, ניטור ובקרת פחת מים.

- את מסמכי המכרז והנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 500 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר), רכישת המסמכים תיעשה באמצעות מחלקת הגביה בטל' 08-8634206 או בקישור לתשלום Pay@ma-soreq.org.il, או באמצעות תשלום בהגעה פיזית למחלקת הגביה , או באמצעות העברה בנקאית, חשבון ע"ש מ.א. נחל שורק   מס' חשבון 734950, בנק פאג"י, סניף מס'  186,  אשדוד.  יש להציג קבלה על תשלום במסמכי המכרז.

- ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר המועצה האזורית נחל שורק (להלן : "המועצה") https://www.ma-soreq.org.il/.

- ניתן להעביר שאלות הבהרה בכתב בלבד, עד ליום 12.02.26 בשעה 12:00 באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:_ liat@liatconsulting.com, לידי, ליאת ליבוביץ. חובה לוודא קבלת הפניה בדוא"ל בכל פניה! טל לווידוא קבלה: 054-9449602.

- מועד פתיחת ההצעות יפורסם בהמשך. כל מציע רשאי להשתתף במעמד זה. נא להתעדכן בנושא זה באתר האינטרנט של המועצה להלן.

- המציעים במכרז יהיו חייבים לעמוד בכל תנאי הסף וכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז, ולהציג את כל המסמכים והאסמכתאות כפי שיפורטו להלן במסמכי המכרז.

- המציע במכרז יהא חייב להמציא ערבות בנקאית ע"ס 5,000 ₪, בתוקף עד ליום 30/04/2026  בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז.  החכ"ל תהיה רשאית לדרוש להאריך את תקופת הערבות. כמו כן, הזוכה ימציא ערבות ביצוע - ערבות בנקאית ע"ס 10,000 ₪ .

- מועדי ראיונות עם המציעים  - המזמין רשאי לקבוע מועדי ראיונות עם המציעים ונציגיהם, כולם או חלקם. מועדים אלו יחייבו את המציעים.

- את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז, כשהם חתומים ע"י המציע ב-2 עותקים (מקור + העתק), יש להכניס למעטפה סגורה, ללא סימני זיהוי אחרים של המציע, ולציין על המעטפה "מכרז מס' 103-26 לאספקה, הטמעה וליווי מקצועי של מערכת ממוחשבת לניהול, ניטור ובקרת פחת מים" ולהניחה בתיבת המכרזים במזכירות המועצה האזורית נחל שורק, בכתובת הראל 1, יד בנימין, במסירה ידנית, לא יאוחר מיום 23.02.2026 שעה 14:00 בדיוק.

- הצעה שלא תוגש במועד לא תובא לדיון. הצעה שתישלח באמצעות הדואר לא תובא לדיון.

- החכ"ל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

אור הרניק,

מנכ"ל החברה הכלכלית לנחל שורק, בע"מ

- תמצית מנהלים

  - החברה הכלכלית לנחל שורק בע״מ (להלן: ״החברה״ ו/או ״המזמין״), מבקשת בזה לקבל הצעת מחיר לאספקה, הטמעה וליווי מקצועי של מערכת ממוחשבת לניהול, ניטור ובקרת פחת מים

  - החברה מנהלת, בין יתר פעילותה, את מערך משק המים והביוב במועצה האזורית נחל שורק, וזאת בהתאם לרישיון לאספקת מים (ספק מים כפרי-רב יישובי), שניתן לה ממנהל רשות המים, וזאת החל מתאריך 01/01/2026 (להלן: "המועד הקובע"), ולאור האמור החברה כפופה, בין היתר, להנחיות הרגולציה והתקנות של הרשות הממשלתית למים וביוב. החל מהמועד הקובע, החברה נדרשת לספק שירותים באמצעות מערכת מידע.

  - החברה מספקת שירותים שונים בתחומי המועצה האזורית נחל שורק ובין השאר לתושבי המועצה. החברה עוסקת בתחומי הבינוי, הפיתוח והשירותים, ובין היתר, היא נותן שירותי מים וביוב, בהתאם להוראות הרגולציה,  התקנות והנחיות הרשות הממשלתית למים וביוב.

- הגדרות

  - "החברה" או "המזמין" – החברה הכלכלית לנחל שורק בע״מ ו/או מי מטעמה.

  - "מפרט טכני" – פירוט הדרישות מהמציע המשתתף במכרז.

  - "מציע" / "משתתף" – משתתף במכרז שרכש מעטפה ומסמכי המכרז מחברה והגיש הצעת מחיר.

  - "זוכה" / "ספק" –מציע שהצעתו נבדקה ונמצאה המיטבית ביותר והוכרז כזוכה.

  - "התקשרות" – סך כל הפעילות והמטלות לרבות הטכניות אשר נדרשים מהזוכה במכרז.

  - "מסמכי המכרז" – כל המסמכים והוראות נשוא מכרז זה לרבות נספחיו, הפניות חיצוניות למסמכים, הוראות והנחיות, חוקים ותקנות, תשובות לשאלות משתתפים שניתנו בכתב והוראות שניתנו בכתב הקשורים למכרז זה.

  - ״מנהל מטעם המזמין״ – מנכ"ל החברה ו/או מי שימונה ידו לביצוע תפקיד זה.

- תנאים כלליים

  - החברה הכלכלית לנחל שורק בע״מ (להלן: ״החברה״ ו/או ״המזמין״), מזמינה בזאת הצעות במסגרת מכרז פומבי לאספקה, הטמעה וליווי מקצועי של מערכת ממוחשבת לניהול, ניטור ובקרת פחת מים, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

  - ההתקשרות כוללת אספקת מערכת פעילה, ביצוע סקר ואבחון ראשוני, הקמת נתונים, הטמעה, ליווי מקצועי שוטף, תמיכה ותחזוקה – בהתאם למפרט הטכני המצורף.

  - המכרז הינו מכרז משוקלל המשלב רכיב הצעה כספית  ורכיב איכות.

- מסמכי המכרז

  - מסמכי המכרז כוללים, בין היתר:

    - מסמך א׳ – הוראות למשתתפים

    - מסמך ב׳ - תנאים כלליים

    - מסמך ג׳ – מסמך טכני

    - מסמך ד׳ – הצעת המחיר/התמורה

  - כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

  - בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר המציע, כי הוא ראה ובדק את כל המסמכים המהווים חלק ממסמכי המכרז, וכי אלו יחולו עליו ויחייבו אותו.

  - כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה ולליאת (רו״ח) יעוץ עסקי. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה בלבד. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

- קבלת ורכישת מסמכים

  - על המציע לעיין היטב בכל מסמכי ההליך ולפעול לפי הוראותיו בטרם הגשת הצעתו.

  - את מסמכי המכרז והנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 500 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר).

  - רכישת המסמכים תיעשה באמצעות מחלקת הגביה בטל' 08-8634206 או בקישור לתשלום Pay@ma-soreq.org.il, או באמצעות תשלום בהגעה פיזית למחלקת הגביה, או באמצעות העברה בנקאית, חשבון ע"ש מ.א. נחל שורק   מס' חשבון 734950, בנק פאג"י, סניף מס'  186,  אשדוד.

  - יש להציג קבלה על תשלום במסמכי המכרז.

  - ניתן לעיין בחוברת המכרז, ללא תשלום, בקובץ שיישלח למציע בדוא"ל, כנגד משלוח פרטים מלאים של המציע המבקש. לשם הגשת הצעה בפועל - יש להדפיס את חוברת המכרז שתישלח במלואה.

  - על המשתתפים להתעדכן באתר האינטרנט של המזמין לשם קבלת עדכונים והבהרות, לרבות על שינוי במועדים, בתנאי סף ובדרישות לפי שיקול דעת המזמין. עדכונים אלו יחייבו את המציעים.

- מועד הגשת הצעות

  - את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז, כשהם חתומים ע"י המציע ב-2 עותקים (מקור + העתק), יש להכניס למעטפה סגורה, ללא סימני זיהוי אחרים של המציע, ולציין על המעטפה "מכרז מס' 103-26 לאספקה, הטמעה וליווי מקצועי של מערכת ממוחשבת לניהול, ניטור ובקרת פחת מים" ולהניחה בתיבת המכרזים במזכירות המועצה האזורית נחל שורק, בכתובת הראל 1, יד בנימין, במסירה ידנית, לא יאוחר מיום 23.02.26 שעה 14:00 בדיוק.

  - הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ועלול לגרום לפסילת ההצעה.

  - המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה בדוא"ל ו/או בפקס שתישלח לכל הנרשמים שפרטיהם יימסרו במועד קבלת מסמכי המכרז.

- אופן הגשת ההצעות

  - יש להגיש את ההצעה באופן הבא:

    - הגשה פיזית לתיבת המכרזים.

    - צירוף דיסק און קי עם ההצעה סרוקה במלואה כקובץ PDF במלואה, אשר יונח בתוך "מעטפת המכרז", כהגדרתה בהמשך.

  - על בעל זכויות החתימה במציע, לחתום על כל דף ודף של החוזה ועל טופס ההצעה.

  - ההצעות תוגשנה במעטפה אחת אליה יוכנסו כל מסמכי המכרז וכל האסמכתאות לרבות דיסק און קי ולרבות ערבות ההצעה/ההשתתפות, הנדרשות לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך ניקוד איכות ההצעה, לרבות ההצעה הכספית. על המעטפה ייכתב מספר ושם המכרז, ללא כל סימני זיהוי של המציע.

  - בטרם הגשתה, על המציע להחתים את מעטפת המכרז בחותמת "נתקבל" במזכירות המזמין.

  - במקרה שבו מעטפת המכרז עבה מידי כדי להיכנס לחריץ תיבת המכרזים - יבוצע במעמד הגשת ההצעה, הליך פתיחה של התיבה, בהשתתפות 2 נציגים מוסמכים של המזמין, וכן נציג המציע הרלוונטי/מגיש ההצעה, במהלכו ייפתח מנעול התיבה ויוכנסו אליה המעטפות העבות לתיבת המכרזים. המזמין יערוך תרשומת בכתב בנושא בחתימת נציגי המזמין, הכוללת תיאור, תאריך ושעה.

  - במקרה של מחלוקת בדבר פרשנות הוראות המסמכים או סתירה או אי-התאמה בין הנספחים השונים, או בין הוראות מקבילות באותו נספח - יכריע בכך המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף להוראות הדין ולהוראות מסמכי המכרז .

  - הצעה שהוגשה על ידי המשתתף במכרז תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה למשך 6 חודשים. תוקף ההצעה יוארך בעד 4 (ארבעה) חודשים נוספים עפ"י דרישת החברה.

  - כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. בשום מקרה לא יוחזרו דמי ההשתתפות למציעים, אף במקרה של ביטול מכרז.

- תנאי סף להשתתפות במכרז

- רק מציע העומד בכל תנאי הסף שלהלן במצטבר יהיה רשאי להשתתף במכרז.

- הצעה שלא תעמוד באחד או יותר מתנאי הסף – תיפסל ולא תידון.

  - זהות משפטית וניסיון כללי - המציע הינו יחיד, שותפות או תאגיד, הרשום כדין בישראל, אשר עוסק בפיתוח, הפעלה ותמיכה של תוכנות ומערכות מידע במשך לפחות שנתיים במועד האחרון להגשת ההצעות.

  - ניסיון מוכח במערכות פחת מים - במהלך התקופה שבין 1.1.2023 ועד 31.12.2025 (כולל) או בחלקה, ובלבד שהוכחה הפעלה רציפה של 12 חודשים בלפחות שני גופים שונים מבין הגופים הבאים - תאגידי מים וביוב ו/או מועצות אזוריות ו/או עיריות המספקות שירותי מים וביוב בישראל.

  - בעלות וזכויות במערכת - המציע הינו בעל מלוא הזכויות במערכת המידע המוצעת, לרבות זכויות מכירה, שיווק, הפצה, שימוש, תחזוקה ומתן רישוי, ואינו מנוע משפטית או חוזית מלהציעה, להטמיעה ולהפעילה עבור החברה.

  - המציע יעמיד לצורך ביצוע השירותים נשוא מכרז זה צוות עובדים קבוע, אשר יועסק כשכירים על ידו, הכולל לכל הפחות:

- א. שני (2) עובדי משרד, בעלי ותק של שנה אחת לפחות אצל המציע, ובעלי ניסיון מוכח של שנה אחת לפחות בהפעלת מערכות המידע הרלוונטיות למכרז, לרבות ביצוע בקרה, פיקוח ותפעול שוטף;

- ב. שני (2) עובדי שטח, בעלי ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בביצוע וקידום שירותים דומים לשירותים נשוא מכרז זה, בשטחי רשות מקומית ו/או מועצה אזורית.

- כל העובדים כאמור יהיו בעלי ניסיון רלוונטי לתחום השירותים הנדרשים במכרז, ויעמדו לרשות המזמין לאורך כל תקופת ההתקשרות.

  - המציע צירף ערבות בנקאית בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

  - אישור תקף על היותו עוסק מורשה מטעם שלטונות מס ערך; 
אישור תקף של מס הכנסה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976

- מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו

- אישורים ואסמכתאות לעמידה בכל התנאים הנדרשים בסעיף 8 לעיל;

- להלן ריכוז מסמכים נדרשים- נא  לסמן ולוודא צירוף כל המסמכים דלהלן:

| # | סווג | אישור / מסמך / אסמכתא | מראה מקום | קיים |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | תנאי סף | תעודת התאגדות (חברה בע"מ, שותפות או עסק מורשה) מרשם החברות/ רשם השותפויות. אישור ניהול ספרים מרשות המסים. אישור ניכוי מס במקור. | תנאי סף סעיף ‎8.1 |  |
| 2 | תנאי סף | תצהיר חתום בנוסח המפורט נספח ב' (1) ובו רשימת פרויקטים המפרטים את ניסיון הנדרש בתנאי הסף 8.2 לעיל. אישורי ביצוע או מכתבי המלצה משני גופים שונים (תאגידי מים וביוב, מועצות אזוריות או עיריות) המאשרים שהמערכת פעלה אצלם במשך 12 חודשים רצופים בין השנים 2023–2025. פרטי התקשרות של נציגים בגופים המאשרים (לצורך בדיקה). תיאור המערכת כולל תאריך תחילת וסיום ההפעלה. | תנאי סף סעיף 8.2 |  |
| 3 | תנאי סף | תצהיר חתום בנוסח המפורט נספח ב' (2) הצהרת המציע ונוסח אישור ניסיון למערכת המוצעת בדבר בעלות וזכויות חתומה על ידי המציע ושכן שאין מגבלה משפטית או חוזית על הצעת המערכת והטמעתה. אם קיימים רישומי פטנט או זכויות יוצרים, לצרף העתקים. | תנאי סף סעיף ‎8.3 |  |
| 4 | תנאי סף | לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הקבועים במכרז זה, יצרף המציע להצעתו את המסמכים והתצהירים הבאים: תצהיר המציע, חתום בפני עורך דין, המפורט בנספח ב׳(3) המאשר עמידה מלאה בכל דרישות כוח האדם, הוותק והניסיון כמפורט במסמכי המכרז. רשימת עובדים מוצעים, הכוללת פירוט שמות, תפקידים, ותק, ניסיון רלוונטי והיקף משרה. קורות חיים של כל עובד מוצע. אסמכתאות להעסקה כשכירים של העובדים המוצעים (כגון תלושי שכר עדכניים או אישור רו״ח). התחייבות לאי־החלפת עובדים ללא אישור מראש ובכתב של המזמין. אי־צירוף אחד או יותר מהמסמכים ו/או התצהירים הנדרשים עלול להביא לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים. | תנאי סף סעיף ‎8.4 |  |
| 5 | תנאי סף | צירוף ערבות הצעה/השתתפות במכרז, בנוסח דוגמת המופיע בנספח ב' (4) – נוסח ערבות הצעה/השתתפות | תנאי סף סעיף ‎8.5 |  |
| 6 | תנאי סף | אישור תקף על היותו עוסק מורשה מטעם שלטונות מס ערך | תנאי סף סעיף ‎8.6 |  |
| 7 | תנאי סף | - אישור תקף של מס הכנסה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 | תנאי סף סעיף ‎8.6 |  |
| 8 | מסמכי הצעה | המציע צרף את חוברת המכרז וכלל מסמכי המענה, אישורים ואסמכתאות מטעמו, וכן מסמכי שאלות ותשובות, כשהם מלאים וחתומים בשני העתקים (מקור + העתק), כרוכים בחוברות, לרבות חתימה על חוברת המכרז בכל דף בראשי תיבות, מילוי הנספחים, צירוף האישורים, וקיום הדרישות המופיעות במכרז (המשפטיות והטכניות). | - |  |
| 9 | אישור | אישור מאת עו"ד או רו"ח בדבר זכויות חתימה ושמות המוסמכים לחתום בשם המציע. האישור הנ"ל יאמת את העובדה כי בעלי זכות החתימה הנ"ל חתמו על מסמכי ההצעה | - |  |
| 10 | תצהיר | תצהיר סודיות הספק בדבר שמירה על סודיות הנתונים | נספח ב׳ (5) – הצהרת סודיות ספק |  |
| 11 | הצהרה | הצהרה בדבר מסמכים חסויים בהצעה | נספח ב' (6) – מסמכים חסויים בהצעה |  |
| 12 | הצהרה- תנאי סף | התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים וכן אישור המאמת את נכונות הצהרתו. | נספח ב' (8) – התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים ושכר מינימום |  |
| 13 | הצהרה | על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום על ידיו, חתום ומאומת על ידי עו"ד, ולפיו המציע ו/או בעל זיקה למציע (כמשמעו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו–1976) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א–1991 ואם הורשעו ביותר מ-2 עבירות, הרי כי במועד ההצעה חלפה שנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה. | נספח ב' (9) – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים |  |
| 14 | הסכם הפרדות | צירוף הסכם סיום התקשרות חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע. | נספח ב׳ (12) – כתב התחייבות בעת היפרדות (סיום התקשרות) |  |
| 15 | דרישות אבטחת מידע | הצהרת המציע על עמידה בדרישות אבטחת מידע, המכיל דרישות יישום במערכת המידע של המציע במהלך תקופת ההתקשרות, חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע. | מסמך ג׳ (1) – תכולת דרישות אבטחת מידע |  |
| 16 | תכנית הסבה | צירוף תכנית עבודה להסבה והצהרה חתומים על ידי מורשה חתימה מטעם המציע. | מסמך ג׳ (2) – תכנית הסבה וטיוב נתונים |  |
| 17 | תכנית עבודה | צירוף תכנית עבודה ליישום והצהרה חתומים על ידי מורשה חתימה מטעם המציע. | מסמך ג' (3) – תכנית עבודה ליישום |  |
| 18 | תכנית הדרכה | צירוף תכנית הדרכה והפעלת המערכת והצהרה חתומים על ידי מורשה חתימה מטעם המציע. | מסמך ג' (4)- הדרכה והפעלת מערכת |  |
| 19 | נספח רמת שירות | צירוף נספח רמת שירות חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע. | מסמך ג' (5) – נספח רמת שירות |  |
| 20 | הצעת מחיר | צירוף הצעת מחיר חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם המציע | נספח ד׳ – הצעת מחיר/תמורה |  |

- הבהרות בעניין הצעות למכרז:

    - המזמין לא מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזו הצעה שהיא. המזמין רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל אי התייחסות ההצעה לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי, ו/או שהמחירים הנקובים בה אינם סבירים ביחס למהות העבודות, ועל המציעים לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעתם.

    - יובהר כי המזמין רשאי לבצע בירור אודות ביצוע עבודות ומתן שירותים על ידי המציע בעבר, ובתוך כך רשאי הוא לפנות מיוזמתו לכל גורם אשר ימצא לנכון, והמזמין רשאי לפסול הצעת מציע אשר יוברר כי לא ביצע עבודות לשביעות רצון הלקוחות או שנתגלה כי היו פגמים מהותיים בעבודתו, לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, מתן שירותים בהתאם להסכמות וכיו"ב ו/או להפחית מניקוד האיכות של המציע, והכל בשיקול דעתו המלא של המזמין, זאת על אף עמידתו בתנאי הסף כאמור לעיל ואף במידה שהצעתו תהא הזולה ביותר.

    - כמו כן מובהר בזאת כי שמורה למזמין הזכות לקבוע את ציון האיכות על סמך ניסיון קודם שלו ו/או של מי מבעלי התפקידים בו עם המציע, ללא כל בדיקה עם גורם חיצוני נוסף.

- אי עמידה בתנאי סף

  - מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאי הסף, הצעתו תיפסל. מציע שלא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בתנאי הסף או מסמכים ומידע שהחברה תדרוש להשלימם - רשאית החברה לפסול את הצעתו.

- שמירת זכויות החברה

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר, מסמכים ו/או אישורים.

- הבהרות ושינויים

  - המזמין רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח למציעים, שנרשמו וקיבלו את מסמכי המכרז, מסמכי הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, בין על-פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים.

  - אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך בכתב על גבי מסמך word, אשר יישלח באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:_ liat@liatconsulting.com, לידי, ליאת ליבוביץ. חובה לוודא קבלת הפניה בדוא"ל בכל פניה! טל לווידוא קבלה: 054-9449602.

  - תשובות של המזמין תפורסמנה האתר המזמין. מסמכי התשובות וכן כל שינוי ו/או תיקון כאמור לעיל, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה ולחתום עליהן.

  - למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב (להלן: "הבהרות") יחייבו את המזמין. בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

  - להסרת ספק, המזמין אינו חייב להתייחס לכל פניה ופניה. אי-מתן התייחסות בכתב של המזמין ייחשב כדחיית הבקשה והותרת ההוראה הרלוונטית ללא שינוי.

- איסור הכנסת שינויים והסתייגויות

  - אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. החברה רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז, לפסול את הצעתו או לחלופין לקבוע כי נוסח המקור יחייב את המציע – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

- ערבויות

  - כביטוי למחויבות להשתתפות במכרז ולקיום ההצעה, על המציע לצרף להצעתו ערבות (השתתפות) בנקאית אוטונומית (מקור בלבד) על שמו, חתומה, של בנק ישראלי, על סך 5,000 ש״ח (חמשת אלפים ש״ח), בנוסח המופיע בחלק הראשון למכרז זה. הערבות תהא ערבות בנקאית של בנק מוכר בישראל, בלתי מותנית, ערוכה לטובת המזמין, והחברה רשאית לחלט את הערבות על-פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת. אין לצרף ערבות דיגיטלית. ניתן לצרף שיק בנקאי לפקודת המזמין.

  - הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 30.4.2026. הערבות תוארך ב-4 (ארבעה) חודשים נוספים עפ"י דרישת החברה.

  - מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות כאמור  - הצעתו תיפסל. כמו-כן, מציע שלא יאריך את ערבות ההצעה שלו לפי דרישה, יראו אותו כמי שויתר על השתתפותו במכרז.

  - הערבות תשמש כביטחון שהזוכה יחתום על החוזה לאחר קבלת ההודעה על זכייתו של הזוכה ולאחר אישור על ידי החברה. אם הזוכה ימאן לחתום על החוזה במועד הנדרש ו/או להוסיף מסמכים ו/או פרטים נדרשים, תחולט הערבות הנ"ל לטובת המזמין. אם המציע יחתום על החוזה בזמן הנדרש, תחזיר לו החברה את הערבות בעת המצאת הערבות לביצוע החוזה.

  - ערבות ביצוע תופקד על-ידי המציע הזוכה כפוף להוראות החוזה בעניין זה.

- הצהרות המציע

  - הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז, הכול כמפורט במסמכי המכרז/החוזה.

  - הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי למזמין ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים  ו/או מצגים אלו.

  - למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

- מחירי ההצעה

  - תמורה אשר תשולם לספק הינה מחיר חודשי קבוע על פי המפורט במסמך ד' – הצעת המחיר/התמורה השירותים להלן, המחיר הנ"ל כולל ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות והתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז.

  - בהגישו הצעה, על המשתתף במכרז לרשום בדיו, בטופס ההצעה, את אחוז ההנחה המוצע על ידו, בין הערכים 0% ל 20% (להלן "סף ההנחה המרבי") אשר יחול באופן אחיד על כלל סעיפי המכרז ללא יוצא מן הכלל. לא תותר רישום הנחה פרטנית לסעיף בודד או קבוצת סעיפים נפרדת. לא ניתן לציין אחוז הנחה שלילי. אין ליתן הנחה מעבר לסף ההנחה המירבי. מציע שיציין הנחה מעבר לסך ההנחה המירבי – יראוהו כמי שהציע את סף ההנחה המירבי בלבד.

  - במקרה שלא יוצג אחוז הנחה, ייחשב הדבר כאילו נתן המשתתף במכרז מחיר יחידה לפי המחיר הנקוב על ידי המזמין (0% הנחה).

  - לא יינתן ניקוד גבוה יותר לשיעור הנחה שיעבור את אחוז הנחה המרבי הקבוע במכרז.

  - תשומת לב המציע כי ההצעה בעלת ההנחה הגבוהה ביותר, רוצה לומר - ההצעה הזולה ביותר, תקבל את מלוא הניקוד ברכיב המחיר, ואילו ההצעות האחרות תחושבנה ביחס לינארי אליה.

  - מחיר ההצעה יכלול את כל העבודות, הציוד, החומרים, חומרי העזר, כוח האדם, התשלומים, תשלומי החובה וכל יתר הדרוש לביצוע מיטבי של העבודות על-פי כל מסמכי המכרז/החוזה.

  - הצמדת מחיר - כמפורט בהסכם ההתקשרות בלבד.

  - בחתימת המציע על מסמכי המכרז, מסכים המציע מראש, כי טעות חשבונית או השמטה בהצעתו תתוקן על ידי המזמין, ועל ידי כך יתוקן סך כל ערך הצעתו, בהתאמה. לצורך בדיקת השוואה בין ההצעות השונות רואים את מחירי היחידה כעדיפים על סה"כ כללי בסעיף.

- עמידה בתקנים ונהלים

  - המערכת תוטמע, תנוהל ותתוחזק בהתאם לנהלי אבטחת מידע שנקבעו במסמך ג (1) – תכולת דרישות אבטחת מידע, המתייחסים לעבודה מהסוג האמור במכרז זה. האמור מתייחס הן לטיפול במידע והן להקמת המערכת. בכל מקרה של סתירה בין מסמך ג' (1) לבין מסמכים אחרים – יגבר האמור במסמך ג' (1).

  - אחריות הספק לטיפול במאגרי המידע המכיל נתונים רגישים (המערכת מכילה פרטים רגישים כגון פרטי צרכנים ונתונים נוספים) תהא בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות, ובפרט לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ותקנותיו.

  - בנוסף יעמוד הספק בדרישות אבטחת מידע כמופיע להלן במסמך ג' (1) – תכולת דרישות אבטחת מידע, תקני אבטחת מידע, כגון: ISO 27001 וכן לדרישות הרשות הממשלתית למים וביוב ואגף הסייבר במשרד ראש הממשלה ובהתאם יגדיר מדיניות לניהול והתגוננות בפני איומי סייבר.

  - הספק יציג נהלים, מסמכים ותכנית רציפות תפקודית (BCP) לאישור נציגי החברה כחלק מתוכנית העבודה ליישום מערכת המידע.

- אחריות המציע

  - מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על המציע לדאוג להשיג על חשבונו ואחריותו את כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע התחייבויותיו נשוא המכרז וההסכם.

- ביצוע לשביעות רצון החברה

  - העבודות נשוא המכרז תבוצענה לשביעות רצונו המלא של החברה, על פי המפרטים הטכניים, כתבי הכמויות, והחוזה, וימלא אחר כל הוראות החברה, בין שהן מפורטות בהוראות המכרז ובין אם יינתנו לאחר מכן, ובמשך כל תקופת ההתקשרות, לרבות בשבתות, חגים ומועדים ותקופת חירום, אף אם לא הוכרזה רשמית, כגון מלחמה, רעידת אדמה, אסון מקומי, אסון לאומי וכיו"ב.

- גידול במצבת הצרכנים

  - החברה מקדמת תהליך שבסופו צפי בתי האב יגדל לכ- 2,000 מונים.

  - במידה והכמות תעלה המציע יהיה זכאי לתמורה נוספת המפורטת במסמך ד׳ - הצעת המחיר/התמורה למכרז.

  - החברה רשאית שלא לבצע כלל חלק מהעבודות ו/או השירותים המפורטים במחירון.

- תקופת החוזה

  - תקופת החוזה הינה ל- 24 (עשרים וארבע) חודשים. בנוסף, למזמין אופציה עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת החוזה ב-3 תקופות הארכה נוספות בנות עד שנה אחת כל אחת, והמציע יחויב למלא את השירותים ללא כל דרישה ו/או טענה בהקשר זה.	
לעניין זה מוסכם כי ההתקשרות תוארך אוטומטית ותחולנה עליה בהתאמה כלל הוראות ההסכם, אלא אם שלח המזמין לספק הודעה על הפסקת ההתקשרות 30 יום לפני תום תקופת ההתקשרות. אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמין להפסיק את ההתקשרות לפי הוראות הדין וההסכם.

- הבהרות בעניין ההצעה

  - המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מאת המציע בעת בדיקת הצעתו, הסברים והבהרות בעניין ההצעה, ובתוך כך ניתוח מחירים של מחירי יחידות מסוימים הנראים גבוהים או נמוכים מדי, והמציע חייב למסור את ההסברים והניתוחים האלו. המציע יציין אילו חלקים של הצעתו הם סודות מסחריים והמזמין רשאי לקבוע, במידה שיידרש למסור את מסמכי המציע לאחר, אם ואילו חלקים הם אכן סודות מסחריים. ההחלטה בעניין זה נתונה באופן מוחלט למזמין.

  - במקרה שהמציע יסרב למסור ניתוח של מחירי יחידות כנ"ל ו/או כל הסבר ו/או  מידע ו/או גישה, יהיה המזמין רשאי להסיק מסקנות כפי שתיראנה לו עד כדי פסילת ההצעה.

- אופן קביעת הזוכה במכרז

  - הקריטריונים לבחירת הזוכה במכרז ושקלול ההצעה:

    - משקל ההצעה הכספית – 50%

    - משקל איכות ההצעה – 50%

  - אופן שקלול ההצעות והדירוג האיכותי של הצעות המציעים הן כלדקמן:

| # | רכיב | משקל מהציון האיכותי | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | התרשמות מעשית ממערכת המידע המוצעת (הצגת המערכת ובחינת תכונותיה) | 50% | הצגה יישומית של המערכת לרבות, בין היתר, בדיקת תכונות ספציפיות, תכנית הדרכות, והכל בהתאם לדרישות שיוצגו מראש לספק. החברה רשאית לבקש ביצוע הצגת תכלית בחברה פעיל קיים, בו פועלת תוכנת המציע. |
| 3 | המלצות- הניקוד יינתן על בסיס המלצות בכתב ו/או בעל־פה מלקוחות עבורם סיפק המציע שירותים דומים או זהים לשירותים נשוא מכרז זה, ובכלל זה רשויות מקומיות, גופים ציבוריים או תאגידים עירוניים. | 25% | במסגרת בחינת ההמלצות תיבחן, בין היתר, רמת שביעות הרצון הכללית מהמציע, איכות השירות, עמידה בלוחות זמנים, מקצועיות, זמינות, יכולת פתרון תקלות, שיתוף פעולה עם המזמין ועמידה בהתחייבויות חוזיות. המזמין רשאי לבצע בירורים עצמאיים מול ממליצים, לקוחות קיימים או קודמים של המציע, וכן להביא בחשבון מידע רלוונטי נוסף המצוי ברשותו. |
| 4 | רמת התאמתו של הצוות המוצע מטעם המציע לרבות בחינת ניסיונם בפרויקטים דומים בעבר. | 25% | על פי ראיון ו/או התרשמות ו/או בירורים ו/או נתונים ו/או הבהרות שיתקבלו מממליצים ו/או מאחרים. בין היתר יבחנו ,מקצועיות, זמינות, ותק וניסיון בהסבות. |
|  | סה"כ: | 100.00% |  |

  - שיטת חישוב וניקוד ההצעה הכספית של כל המציעים ישוקלל לפי יחס לינארי ביחס למציע שנתן את אחוז ההנחה הגבוהה ביותר, אשר יקבל 50 נקודות.

  - משקל ההצעה הכספית – ההצעה הכספית הנמוכה ביותר תקבל ניקוד מרבי והיתר מנוקדות ביחס לינארי אליה.

  - משקלות איכות ההצעה –– לפי הנקודות שנצברות בגין כל רכיב איכות.

  - יובהר כי אף במקרה בו תוגש הצעה יחידה היא תעבור לשלב בדיקת איכות ההצעה.

  - ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה שניקוד האיכות הכולל (מתוך 100) שלה נמוך מ- 80.

- אופן קביעת הזוכה במכרז

  - מכרז זה הוא חד שלבי, דהיינו, הצעות המציעים – הצעת המחיר וניקוד האיכותי של ההצעות תיבדקנה על ידי וועדת המכרזים של החברה.

  - בחינה איכותית של ההצעות, המערכות המוצעות ומענה המציעים: המזמין ימנה ועדת בחינה מטעמו לפי הרכב שיקבע המזמין. הוועדה תיבחן את הצעת המציע, את המערכות המוצעות – כפי שמופעלות בתאגיד/ים אחרים לפי בחירת החברה, ותקיים עם המציע מפגש אחד לפחות לבחינת המערכות, סקירת התכונות, השוואת מענה המציע לקיים במערכותיו בפועל והתרשמות.

  - בכוונת החברה לקיים מפגש לפי שיקול דעתה הבלעדי, במתכונת הבאה (שאינה מחייבת את החברה): יום סקירה של המערכת במשרדי המזמין ; יום סקירה של מערכת המציע באתר של חברה אחרת לפי קביעת המזמין ; ויום נוסף להשלמת פרטים. 	
נציגי המציע יידרשו להופיע ולהכין את החומרים הדרושים לפי המועדים שייקבעו מראש. 
הוועדה תשקלל את הציון האיכותי ותנקד את המערכות המוצעות בהתאם (יום = עד  8 שעות ברוטו). 
להסרת ספק, החברה רשאית לקבוע את היקף הביקורים והבדיקות ואין כל הכרח כי אותן בדיקות תעשנה בהכרח עבור כל אחת מהמערכות שתוצגנה – כל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  - דירוג המציעים יהיה על פי שקלול ניקוד עלויות ואיכות ההצעה כפי המפורט לעיל- שיטת בחירת המציע הזוכה. ההצעה שניקודה המשוקלל הוא הגבוה ביותר תדורג ראשונה ותהווה משקל משמעותי עבור החברה, לקביעת הזוכה במכרז.

  - המזמין שומר לעצמו את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו, הכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, לרבות במקרה שהמזמין יחליט, כי אין אף מציע שמתאים לבצע את העבודות. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי המזמין, מכל סיבה שהיא, להקטין ו/או להגדיל את היקף ביצוע העבודות במכרז, וזאת גם לאחר תחילת ביצוע העבודות ובמהלכן.

  - אם יחליט המזמין לבטל את המכרז או שלא לבצע את החוזה ו/או לא לחתום על החוזה, ו/או להקטין ו/או להגדיל את היקף ביצוע העבודות, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי המזמין.

  - המזמין רשאי לנהל מו"מ עם המציע הזוכה לאחר הודעת המזמין על זכייתו במכרז זה.

  - המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין, בהגשת יותר מהצעה אחת.

- הודעה לזוכה והתקשרות

  - המזמין יודיע לזוכה, במכתב בדואר רשום או באמצעות הדוא"ל, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, על הזכייה במכרז, זאת לאחר שעבר בהצלחה את השלבים המצוינים לעיל.

  - תוך 7 ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור, יחליף הזוכה את הערבות שהומצאה על ידיו, בערבות ביצוע, ימציא את יתר המסמכים והאישורים שעליו להמציא כמפורט בחוזה, לרבות אישורי הביטוח והצהרות הסודיות, ויחתום על החוזה.

  - לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש  להמציאו תוך 7 ימי עבודה – רשאי החברה לבטל את זכייתו במכרז ו/או לחלט את ערבותו.

  - עיון במסמכי ההצעה הזוכה על ידי משתתף, במידה שיידרש, ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בכך.

| תאריך |  | שם המציע |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- מסמך ב' – ההסכם המשפטי

הסכם שנערך ונחתם ב____________, ביום ___/___/___

בין:	החברה הכלכלית לנחל שורק בע״מ,

מספר ת.ז./ח.פ: ______________________

כתובת: ___________________________

טלפון ____________________________

(להלן: "החברה" או "המזמין")

מצד אחד

לבין:

שם: ___________________________

מספר ת.ז./ח.פ: ______________________

כתובת: ___________________________

טלפון ____________________________

(להלן: "הספק")

מצד שני

הואיל:	והחברה מעוניינת להתקשר עם גורם מקצועי לצורך קבלת שירותי לאספקה, הטמעה וליווי מקצועי של מערכת ממוחשבת לניהול, ניטור ובקרת פחת מים - כמפורט במסמכי המכרז, (להלן: "מערכת") לרבות תתי המערכות הכלולות בה כהגדרתן מופיעות במכרז, ( "מערכות", "השירותים" ו/או "העבודות", לפי העניין).

והואיל:	 והמזמין פרסם מכרז, והצעת הספק הוכרזה כהצעה הזוכה.

והואיל:	 והספק מצהיר כי הוא מבצע את השירותים כקבלן עצמאי

והואיל:	 והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת חוזה זה.

אי לכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא, רקע, הגדרות ועקרונות

  - המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.

  - כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות חוזה זה.

  - הספק זכה במכרז והוא מחויב ומתחייב לבצע את כל העבודות והמטלות הקשורות והנחוצות לאספקת המערכות והשירותים - הכול כמפורט בחוזה ועל פי הוראות החברה - על אחריותו ועל חשבונו, וזאת בתמורה לתשלומים כמפורט בחוזה.

  - הספק מצהיר כי יש לו היכולת, האמצעים, הכישורים והידע ליתן את השירותים בהיקף ובאופנים המפורטים במסמכי החוזה.

  - הספק מצהיר כי הוא מכיר את כל התנאים, התקנות והחוקים הרלוונטיים לעניין ביצוע העבודות, מתן רישיונות שימוש במערכת, התקנה, הטמעה, הסבת נתונים ותמיכה למערכות מחשוב ועבודות נלוות, בכלל ולגבי המערכות הרלוונטיות לתחום פעילות החברה, בישראל, וכי הוא מכיר את כל התנאים, וינהג בדיוק נמרץ בהתאם  לכל אלו.

  - מוסכם כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם בין הצדדים במלואו וכי החברה אינה קשורה בכל הבטחה, פרסום, הצהרה, מצג, חוזה בכתב או בעל פה, שאינם כלולים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

- ההגדרות, כפי המפורט בצדן:

  - "חוזה" - חוזה זה שנחתם בין החברה לספק, לרבות מסמכי המכרז ונספחי ההסכם;

  - "יום" - ימים קלנדריים, כולל שבתות, חגים וימי שבתון;

  - "מדד הבסיס" - המדד האחרון הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות במכרז;

  - "מועצה" – מועצה אזורית נחל שורק;

  - "מכרז - הליך מכרז מספר 103-26 לאספקה, הטמעה וליווי מקצועי של מערכת ממוחשבת לניהול, ניטור ובקרת פחת מים, לרבות כלל מסמכי המכרז, החוזה ונספחיהם, מסמכי הבהרה ומידע בכתב שפורסמו או נמסרו על-ידי החברה בהליך;

  - "מפקח" (מטעם המזמין) - גורם שימנה המזמין שתפקידו לנהל ולפקח על ביצוע השירותים. למפקח אין סמכות לחייב את המזמין בתשלום כספים, הגדלות או תוספות - אלה יהיו באישור מראש ובכתב של מורשי החתימה של המזמין. אין בעבודת המפקח כדי לגרוע מאחריות מלאה של הספק לביצוע השירותים כנדרש, לרבות לפי היתרים נדרשים מטעם הרשויות המוסמכות;

  - "מנכ"ל החברה" – מנכ"ל החברה בעצמו, וככל שהדבר נוגע למתן הוראות או פיקוח על ביצוע השירותים - כל מי שהוא ימנה לכך בכתב;

  - "מערכת" ; "מערכות" כהגדרתם ברישא להסכם וביתר מסמכי המכרז;

  - "מפרט טכני" – פירוט הדרישות מהמציע המשתתף במכרז.

  - "ספק" - הספק שפרטיו במבוא, לרבות מנהליו המוסמכים;

  - "שירותים" - מכלול הפעולות וההתחייבויות של הספק בחוזה, לפי העניין;

  - "על-חשבון" - העלויות הישירות והעקיפות, הדרושות לביצוע מלוא השירותים, לרבות: עלות ציוד, חומרים, כלים, עובדים, תשלומים, הוצאות, שכר וכל עלות אחרת, למעט אם הוחרגה במפורש בחוזה;

- מסירת העבודה

  - החברה מוסרת לספק, והספק מתחייב בזה לבצע ולספק, במשך תקופת החוזה - כהגדרתה בהסכם - את כל השירותים בהתאם להוראות חוזה זה ונספחיו.  הספק מקבל בזאת את ביצוע העבודות וכל הפעולות הנלוות הדרושות כמפורט בהוראות מסמכי המכרז.

- הצהרות הספק והתחייבויותיו

  - הספק מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז, בין היתר המטלות, המשימות והתנאים המופיעים במסמך ג' - המפרט הטכני למסמכי המכרז,  לספק את כל המערכות, התמיכה והשירותים במועדים שיקבעו ע" החברה, על מנת להבטיח שימוש תקין ושוטף של החברה בכל המערכות.

  - הספק מתחייב כי יתחיל בביצוע העבודות על פי חוזה זה מיד בתאריך חתימת החוזה, וכי יסיים לא יאוחר מ- 90 יום קלנדריים ממועד חתימת חוזה זה, להתקין ולהטמיע, במשרדי החברה את כל מערכות המידע לרבות התקנתם על מחשבי החברה, הגדרת הדוחות, ממשקי מידע, ממשקים חיצוניים, ציוד תקשורת נדרש, חומרים וכד' וכן את תהליך הסבת הנתונים ותהליך קליטת הנתונים ההיסטוריים מהמערכת הקיימת, כך שתתאפשר עבודה שוטפת ותקינה של כל התוכנות והמערכות - הכול לצורך מתן השירותים לשביעות רצונו המלאה של החברה. מובהר כי במידה ויצטרפו ישובים ו/או לקוחות נוספים לחברה, במשך תקופת החוזה או במשך תקופת האופציה, לא תינתן כל תמורה נוספת לספק עבור מתן שירותי ההסבה לצרכנים אלו לחברה.

  - מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי ככל שיידרשו עלויות מנותן השירותים הקיים בחברה (בטרם בחירת הספק כזוכה) בקשר להסבת הנתונים, הספק מתחייב לשאת ולשלם את כל ההוצאות והעלויות הנדרשות לכך והן כלולות בהצעת המחיר של הספק.

  - הספק מתחייב לספק לחברה ולהחזיק בתוקף על-חשבונו את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים, על פי כל דין ו/או הסכם, על ידו ועל ידי כל צד ג' אחר, לצורך השימוש בכל המערכות והתוכנות מכל מין או סוג שהוא, ו/או כל חלק מהם, על ידי החברה ו/או המשתמשים מטעמה, במשך כל תקופת חוזה זה.  תנאי זה יסודי.

  - זמן התגובה יהיה כמפורט במסמך ג' (5) - נספח רמת שירות (SLA).

  - הספק מתחייב להבטחת הגנה וסודיות על הנתונים ופרטי המידע העסקי, התפעולי, המנהלי וכל מסמך ו/או מידע אחר אשר הגיע אליו ו/או אליו נחשף הוא ו/או מי מעובדיו ו/או נציגיו ו/או נותני שירות מטעמו, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה.  הספק יחתום על התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח המצורף נספח ב' (5) - הצהרת סודיות הספק, וכן יחתים כל אחד מעובדיו ו/או נציגיו ו/או ממועסקיו שיפעלו מטעמו לביצוע חוזה זה, על הצהרה לשמירה על סודיות בנוסח דומה. התחייבותו של הספק ו/או מי מטעמו בדבר השמירה על הסודיות לרבות כל האמור לעיל תהיה תקפה גם לאחר סיום ההתקשרות עם החברה עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא. תנאי זה יסודי.

  - הספק אחראי על-פי דין לטיב השירותים המבוצעים על-ידו או ע"י מי מטעמו.

  - הספק מתחייב שהוא ו/או עובדיו ו/או נציגיו ו/או מועסקיו לא יתחברו בגישה מרחוק למערכות החברה, אלא לצורך עבודתם עפ"י חוזה זה ובאישור מראש ע"י המנהל. הספק יחויב לפעול על פי דרישות המפורטות בנספח אבטחת מידע כמפורט במסמך ג' (1).

  - התחלת ביצוע עבודה על פי חוזה זה טעונה הזמנת עבודה מאושרת כדין על ידי מורשי החתימה של החברה.

  - הספק מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה,  המערכות והתוכנות המסופקות על ידו ו/או כל חלק מהם יפעלו בצורה תקינה אשר תאפשר עבודה שוטפת ותקינה, וכי תפוקות המערכות הן ויהיו במשך כל תקופת החוזה לפחות כמפורט במסמך ג' – המפרט הטכני, למסמכי המכרז. הספק ידאג לעדכן באופן שוטף את המערכת והתוכנות לגרסתן המתקדמת והמעודכנת ביותר והמותאמת לצרכי החברה בהתאם לדרישות החוק, התקנות והכללים הידועים ו/או הצפויים זאת במהלך כל תקופת ההתקשרות וכחלק בלתי נפרד מהשירותים הניתנים על ידו, ללא כל תשלום נוסף. על הספק להטמיע עדכונים שיבצע עבור לקוחות אחרים, לאחר שהביא אותם לידיעת החברה, ולעדכנם בתוך 30 יום מיום שעודכן אצל הלקוח הראשון שאצלו הותקנה הגרסה או התיקון, ללא תשלום נוסף. תנאי זה יסודי.

  - ידוע לספק כי יתכן שהחברה תחייב בחיובי מים וביוב חודשיים במערכת הגבייה לפי אזורי קריאה ובמקרה כזה על הספק יהיה להתאים את המערכת לקריאה והפקת חיובים על פי קריאה ברמת אזור, בלוח הזמנים הנדרש וללא תשלום נוסף.

  - הספק מתחייב שהוא ומי שיבצע מטעמו את השירותים, לא יהיו במצב של ניגוד עניינים בין השירותים לעיסוק אחר שלהם, והוא מתחייב לדווח למזמין, מיד, על כל עניין שיש בו משום חשש לקיומו של ניגוד עניינים. המזמין יחליט במצב כזה על אופן המשך ההתקשרות. התחייבות זו היא התחייבות יסודית בחוזה זה והפרתה תהווה הפרה יסודית.

  - הספק מצהיר כי בין חברי מליאת ו/או דירקטוריון המזמין - אין לו לספק זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שהוא לו סוכן או שותף, כי לא ידוע לו על חבר מועצה ו/או חבר בדירקטוריון המזמין (לפי העניין) שלקרובם, סוכנם או שותפם יש חלק העולה על 10 אחוזים בהונו או ברווחיו של הספק, וכי אין לו בן זוג, שותף או סוכן העובד במזמין. הספק מודע לאיסור החל על חבר מועצה ו/או חבר בדירקטוריון המזמין (לפי העניין) להיות צד להתקשרות עם המזמין, לרבות עם קרובו או תאגיד שהוא או קרובו חברים בו ו/או לקבל טובת הנאה ממנה, במישרין או בעקיפין - הכל לפי הוראות הדין. אם יידרש הספק, הוא יחתום על תצהיר ו/או שאלון מתאימים בעניין זה, לפי דרישות המזמין. הספק מצהיר כי יעמוד בהצהרותיו אלו לאורך כל תקופת ההתקשרות וידווח מיד למזמין על כל שינוי בנכונותן.

  - הספק מתחייב לבצע ולהשלים את השירותים באופן נמרץ ושוטף, בלוח הזמנים הקבוע בחוזה ונספחיו וכפוף להוראות המפקח. בכל מקרה שבו לא נקבע לוח זמנים ספציפי לביצוע פעולה, מתחייב הספק לבצע את הפעולות באופן יעיל, שוטף ומהיר, בשים לב לחשיבות של מערכות ליבה אלו על פעילות החברה. תנאי זה הוא יסודי.

  - הספק מתחייב לעמוד בכלל דרישות כתב ההתחייבות להפרדות המופיע בנספח ג' (13) להסכם במקרה של סיום תקופת ההתקשרות או הפסקת התקשרות באמצע תקופה.

- שירות ותמיכה במערכות מטעם הספק

  - שירותי התמיכה בתוכנות ובמערכות על פי חוזה זה, יינתנו על ידי הספק לחברה 5 ימים בשבוע, בימים א' – ה', בין השעות 08:00 – 00:17.  הספק מתחייב ליתן השירותים על פי חוזה זה גם מעבר למסגרת השעות הנקובות לעיל וזאת על פי דרישת המנהל. החברה תוכל לשנות את מסגרת השעות הנ"ל, בכל עת, ולספק לא תהיה זכות ערעור על כך, והוא מתחייב לספק את כל השירותים על פי חוזה זה ועל פי מסמכי המכרז ללא תמורה נוספת. שירותי התמיכה יינתנו באופן הנדרש למתן פתרון יעיל ומיידי לכל תקלה, להבטחת עבודה שוטפת ותקינה של כל התוכנות והמערכות המתוקנות בחברה.

  - בנוסף לשירותי תמיכה כאמור לעיל, יסופק שירות תמיכה טלפוני ואנושי למשתמשי ועובדי החברה:

  - הספק יספק תמיכה טלפונית לצורך מתן שירות לעובדי החברה .

  - זמן ההמתנה עבור הפונים בטלפון עד למתן מענה, לא יעלה על שלוש דקות. על הספק להעביר דוחות זמן המתנה המציגים את זמן ההמתנה במוקד השירות.

  - אם באמצעות השירות הטלפוני לא יינתן מענה מידי לפתרון הבעיות שנוצרו, מתחייב הספק לשלוח  את עובדיו בתוך 3 שעות מרגע קבלת הפניה למשרדי החברה, על מנת לספק את השירות הנדרש.

  - לא תהיה הגבלת משתמשים בשימוש במערכות במשך כל תקופת ההתקשרות, והחברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את נהלי העבודה, לצמצם ו/או להגדיל את מספר המשתמשים ו/או כמות תשתיות החומרה, התוכנה והתקשורת של החברה, ולא תבוא מצד הספק דרישה כלשהי לתשלום נוסף, ולא תהיה לספק טענה ו/או זכות ערעור על כך. למען הסר ספק, פיתוחים שנעשו ושינויים שבוצעו במערכת לאחר הטמעתה, לא יהוו הגדלת חוזה ולא ייגבה עבורם מחיר חודשי נוסף. הספק יפיק דוחות ניהוליים וכן דוחות לבקרה ועבודה שוטפת, לרבות  אך לא רק, במערכת, על פי חתכים ודרישות של החברה לפי כל נתון הקיים במערכת, כחלק מהתשלום החודשי הקבוע ולא ייגבה כל תשלום נוסף בגין כך.

  - מובהר בזאת כי הגעת צוותי שטח, ככל שתידרש בהתאם לרמות השירות (SLA), כלולה בתמורה החודשית ואינה מזכה את הספק בתשלום נוסף.

  - מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר בזאת הספק כי הוא מודע לכך כי החברה כפופה להוראות חקיקה, רגולציה, פסיקה ו/או שינויים שוטפים עפ"י פרסומים של רשות המים אשר משתנות בתדירות אשר עלולה להיות גבוהה. הספק מתחייב כי בכל מקרה של צורך בשינוי או שדרוג המערכת לאור שינוי כאמור, תשונה המערכת בהתאם לפי דרישת החברה ובתוך פרק הזמן שתקציב לכך, וזאת ללא כל תוספת תשלום מאת החברה. הספק מחויב להטמיע את השינויים במערכת ולהדריך את עובדי החברה לאחר מכן על השינויים שבוצעו.

  - הספק מחויב לבצע את העבודות במומחיות, במיומנות ובקפידה מרבית, ובכפוף לכל דין ותוך שמירה על זכויות צדדים שלישיים, לרבות מבלי להגביל זכויות בקניין רוחני.  "דינים", לעניין זה, פירושו: לרבות ומבלי לגרוע: חוק, תקנות, תקנים, צווים והנחיות רשויות מוסמכות, חוות דעת משפטית של יועמ"ש החברה, פסיקות בתי משפט מחייבות. אי עמידה בתנאים המפורטים לעיל, בכל עת, תיחשב כהפרה של תנאי מהותי בחוזה, אשר מקנה לחברה, בין היתר, את הזכות לביטול החוזה לאלתר.

  - הספק מצהיר כי יש בידו את כל הרישיונות המתאימים והדרושים לפי כל דין לעסוק בשירותים שהתחייב לבצע על פי חוזה זה ולבצען, וכי הוא ממלא וימלא אחר כל תנאי הקבוע בכל דין המוטל על מי שמתקשר עם החברה בחוזה לביצוע עבודות מסוג השירותים נשוא חוזה זה.

  - הספק מתחייב לנקוט בכל אמצעי, לעשות כל פעולה, להשתמש בכל כוח אדם נחוץ ובכל ציוד נחוץ ובכל חומר נחוץ, הכול על חשבונו ובאחריותו המלאה, על מנת לבצע את העבודות וכל התחייבויותיו על פי חוזה זה, במועד, באיכות, ובהתאם לחוזה, ובהתאמה להוראות המנהל , כפי שיימסרו לו מעת לעת. מוטלת על הספק החובה לתגבר את מערך הציוד וכוח האדם לפי הצורך, על חשבונו, על מנת לקיים את כל תנאי החוזה.

  - הספק אינו רשאי להסב או להעביר חוזה זה כולו או חלקו לכל אדם או חברה אחרים. תנאי זה יסודי

  - העסקת עובדים מקצועיים, מבלי לגרוע מכלליות כל הוראה אחרת בחוזה זה:

    - הספק מתחייב להעסיק עובדים, אשר יהוו צוות ניהול והפעלה מיומן ומקצועי ביותר, על מנת למלא התחייבויותיו על פי החוזה, שיהיו כולם בעלי הרישיונות המתאימים, הכשרה מתאימה וניסיון מעשי קודם בעבודות נשוא חוזה זה.

    - החברה רשאית, בכל עת, לדרוש מהספק להחליף עובד, שרמת עבודתו המקצועית אינה משביעת רצון ו/או מכל סיבה עניינית אחרת, זאת, מבלי שהדבר יהווה עילה לתביעה/טענה כלשהיא מצד הספק, וזאת מבלי שיהא החברה מחויב לנמק החלטתו. העובד יוחלף מיידית על ידי הספק בעובד חדש המתאים לביצוע העבודה.

    - באחריות הספק להעמיד גורם מטעמו אשר יהא אחראי על תחום אבטחת המידע, וכן יהא נוכח בכל הפגישות אשר על סדר יומן תחום אבטחת המידע.

    - הספק חייב למלא בכל עת אחר כל הוראות החוק בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים, לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המחויבים בתשלום ע"י המעביד.

    - כדי למנוע כל ספק, מצהירים הצדדים כי בין הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ובין החברה לא נקשרו ולא יקשרו כל יחסי עובד ומעביד, ואין הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג מגיעים לעובד ממעביד. אם החברה יחויב בתשלום כלשהו לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו, המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו ו/או עקב קביעה כי התקיימו יחסי עבודה בין החברה ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו, ישפה הספק את החברה בכל סכום בו יחויב כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. הספק מתחייב לספק ולהעסיק על חשבונו הוא את העובדים הדרושים לביצוע העבודה, את ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

  - מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה, בכל השירותים נשוא המכרז שלביצועה זקוק המבצע לרישוי ו/או להיתר עפ"י כל דין, מחויב הספק להעסיק רק מי שרשום ו/או בעל הרישיון האמור.

  - הספק מצהיר כי אין כל מניעה על פי דין או חוזה להתקשרותו עם החברה בחוזה זה.

- פיקוח על הספק

  - החברה תפקח על עבודות הספק בכל דרך שתיראה לה. לעניין זה מחויב הספק לבצע ביעילות, במקצועיות וללא דיחוי כל הוראה, הנחייה ודרישה של החברה הנוגעת באופן ישיר או עקיף לעבודות. בתום ביצוע עבודות ההתקנה, ההסבה והדרכת המשתמשים ימציא המנהל לספק אישור על סיום העבודות.

  - החברה רשאית בכל עת, לדרוש מהספק החלפת עובד העובד מול החברה שייראה לה בלתי מתאים מכל סיבה שהיא והספק מתחייב למלא דרישות החברה ללא שיהוי. מוסכם כי זכותו של החברה לדרוש החלפת עובד כאמור, אין בה כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין עובדי הספק לבין החברה.

  - זכות הפיקוח על ביצוע העבודות השמורה לחברה אינה אלא אמצעי להבטיח כי הספק יקיים חוזה זה במלואו ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין מזמין שרות לנותן שרות, ואין ולא יהא בהוראות הסעיפים הנ"ל ו/או בטכניקת הפיקוח כדי להסיר אחריות או כדי לגרוע או להקטין מאחריות הספק לקיום החוזה.

  - הספק מתחייב להעביר לחברה דו"חות ועדכונים, על פי דרישת המנהל ובתדירות שתיקבע על ידי המנהל מטעם החברה, אודות מתן השירותים והעבודות  כמפורט במסמך ג' – המפרט הטכני למסמכי המכרז.

- אחריות ושיפוי בנזיקין

  - הספק אחראי בלעדית כלפי החברה לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרמו לחברה ו/או לעובדיו ו/או לספק ו/או לעובדיו ן/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או בקשר למעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו ו/או  לכל אובדן ו/או נזק הנובע ובקשר לשירותים ו/או לעבודות ו/או למערכות.

  - הספק אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לציוד ו/או למערכות ו/או לציוד הנלווה לשירותים ולעבודות ו/או לכל ציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו של הספק עד לגמר מבדקי הקבלה ואישורם על ידי החברה ומסירת המערכות ואישור החברה אודות קבלת הנ"ל בכתב ולשביעות רצונה המלא; וכן במהלך תקופת ההטמעה, ההדרכה, התחזוקה ומתן השירותים הנלווים, והוא פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או כל אדם בשרות החברה מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לציוד כאמור.

  - כי הספק יישא באחריותו על פי דין כלפי החברה גם עבור שירותים אשר יינתנו על ידי ספק המשנה, והספק הוא שיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם לו, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות המבוצעות ו/או השירותים הניתנים על ידי מי מקבלני המשנה.

  - הספק פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק להם אחראי הספק כאמור בהסכם זה ו/או על פי דין, ומתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות שתוטל עליהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הספק מכוח ההסכם או הדין, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

  - על-אף האמור, הספק לא אחראי לנזק שייגרם לחברה בשל שימוש רשלני של החברה במערכות ו/או כתוצאה מסיבה שאינה בשליטת הספק ; או כתוצאה מהכנסת שינויים בליבת המערכות שלא באישור הספק ; או בשל קווי תקשורת ו/או ציוד שאינם מסופקים או באחריות הספק על פי ההסכם. האמור לעיל לא יגרע מאחריות הספק על פי דין.

- ביטוח

  - מבלי לגרוע מאחריות הספק לעיל ולפי דין, הספק יקיים את הדרישות המפורטות בנספח ב'  (11)- אישור עריכת ביטוחים. ביטוחים אלו יישארו בתוקף כל עוד יש לספק אחריות לפי דין.

  - מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות נשוא הסכם זה או חלק מהם יבוצעו על ידי ספק משנה מטעם הספק, מתחייב הספק לדאוג כי קבלני המשנה אשר יועסקו על ידו בהתקנת המערכת ו/או מתן השירותים או בקשר עמם, יערכו ויקיימו אף הם את כל הביטוחים הנדרשים בנספח הביטוח.

- עצמאות הספק

  - למען הסר ספק, מצהירים בזה הצדדים כי בין הספק ו/או מועסקיו ובין החברה לא נקשרו ולא ייקשרו כל יחסי עובד ומעביד ואין הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו זכאים לכל תשלום מהחברה ו/או לכל זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד.

  - הספק מצהיר בזה כי הוא ספק עצמאי והינו אחראי כמעביד לעובדיו ו/או מועסקיו, ובכלל זה לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו, כולל משכורת, תשלום וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, תשלום קרנות סוציאליות וכו' וביצוע וקיום כל דין  הדן בחובות ובזכויות של עובד ועובד וכן קיום כל הוראות החוק לעניין ביטוח עובדים ע"י מעבידים. אין ולא תהא לחברה כל אחריות בקשר עם עובדי הספק, לרבות אחריות בגין כל תאונה ו/או נזק שיגרמו להם.

  - הספק מתחייב לשפות מיד עם דרישה את החברה בכל סכום שתפסוק ערכאה משפטית כנגד החברה בגין קיומם של יחסי עובד מעביד בין החברה ובין מי מעובדי הספק ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה, ובתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

- ערבות ביצוע

  - עם ההודעה על זכיית הספק, יידרש הספק שנבחר, להפקיד ערבות בנקאית להבטחת ביצוע התחייבויותיו בהסכם, בגובה 10,000 ₪ (להלן: "ערבות הביצוע") בנוסח המצורף כנספח ב' (10).

  - מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי כל דין - החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לממש את הערבות בכל מקרה שבו יפר הספק את החוזה, הפרה שלא תוקנה תוך זמן סביר לאחר מתן התראה, זאת מבלי שיהיה עליה להוכיח כי נגרם נזק ו/או את שיעורו של נזק שנגרם. בעניין זה מוסכם על ידי הצדדים כי הסכום הנקוב בערבות (בתוספת הפרשי הצמדה), הינו סכום פיצוי מינימאלי קבוע ומוסכם מראש אשר שיעורו הוגן וסביר לצורך זה. בנוסף, החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לממש את הערבות כדי לגבות כל חוב שהספק יהיה חייב לחברה, כדי להבטיח ולכסות כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לספק שהחברה הוציא ו/או עלול להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה, לרבות לשם החזרת כל ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונות הביניים ובחשבון הסופי.

  - בכל מקרה כאמור החברה רשאית לגבות את סכום הערבות, כולה או מקצתה, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו בגין הנזקים, ההפסדים, ההוצאות, הפיצויים המוסכמים שיוטלו (אם יוטלו) על הספק והתשלומים כאמור.

  - מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק דלעיל ומכל הוראה אחרת ומכל זכות העומדת לחברה על פי כל דין, במקרה שבו לא תומצא הערבות במועד כנדרש ו/או לא תחודש ו/או לא יוארך תוקפה, תהיה החברה רשאית לחלטה וכן לעכב מתוך סכומים, אשר יגיעו לספק בעת ביצוע עבודה, סכומים בשיעור הסכומים שאמורים להיות מובטחים ע"י הערבות, זאת למשך כל תקופה שתידרש ועד להמצאת ערבות כנדרש.

  - כל העלויות הכרוכות בהוצאת ערבות ו/או הארכתה, תחולנה על הספק בלבד.

  - בכל מקרה של מימוש הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב הספק להשלים באופן מידי את סכום הערבות לסכומה המקורי כאמור לעיל. תנאי זה הוא יסודי.

  - אין בהוצאת הערבויות ע"י הספק בכדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות החברה כנגד הספק על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה, בגין הפרת התחייבויותיו על פי חוזה זה.

  - סעיפי הערבות יסודיים ומהותיים והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

- הפרת החוזה

  - הפר הספק כל תנאי מתנאי חוזה זה או כל התחייבות מהתחייבויותיו בחוזה זה, יפצה הספק את החברה בגין כל נזק שייגרם לו בגין ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות החברה לכל סעד משפטי אחר, לרבות ביטול החוזה והתקשרות עם ספק אחר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן.

  - מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, איחור בביצוע העבודה במועדים ובשעות הקבועים בחוזה זה מהווה הפרת תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה.

  - מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הסעיפים כדלהלן, או על פי כל סעיף אחר בחוזה זה או על פי כל דין, כל אימת שהספק לא יקיים הוראה מהוראות חוזה זה, לרבות אך מבלי להגביל, במקרים בהם הספק לא יבצע עבודות בהיקף או באיכות כפי שמורה החוזה ו/או כפי שיורה לו החברה, זאת מכל סיבה שהיא, החברה רשאית להעסיק על חשבון הספק עובדים ו/או ספק אחר ו/או לפעול בכוחות עצמה בסיוע ציוד וחומרים וכ"א שתשכור או תרכוש לשם ביצוע עבודות אלה בכל היקף שהוא, זאת על חשבונו המלא של הספק. בטרם מימוש זכות החברה על פי סעיף זה תתן החברה לספק התראה מראש ובכתב של 7 ימי עבודה. חיוב הספק בסעיף זה בגין הוצאות מכול סוג יהיו לאחר שניתנה לספק הודעה כתובה.

  - במקרה כזה, יחויב הספק בתשלום הסכום שתשלם החברה לצורך ביצוע משימות אלה, בתוספת 15% תקורה, וכן בכל העלויות הנוספות, אשר תיגרמנה לחברה בהקשר זה בתוספת מע"מ כחוק.  החברה רשאית לגבות סכומים אלה, בין על-ידי חילוט ערבות הביצוע ובין בדרך של קיזוז מכל סכום שיגיע או הגיע לספק מאת החברה, לרבות, מתוך תמורה עבור העבודות מושא חוזה זה, המגיעה לספק. פירוט ההוצאות שיוצג ע"י נציג החברה לעניין העלויות כמפורט לעיל, יהווה ראיה מכרעת להוצאתן ולשיעורן.

  - החברה רשאית לעכב תשלומים לספק עד גובה הפיצוי המוסכם, בכל מקרה של בירור כספי ו/או בחינת הטלת פיצוי מוסכם לפי ההסכם.

  - ביצוע עבודות על ידי החברה באמצעות גורם אחר בנסיבות המתוארות לעיל, אין בו, כשלעצמו, משום ביטול החוזה ע"י החברה, והספק יהא חייב לעמוד בהתחייבויותיו לפי החוזה בהתאם.

  - מוסכם כי הסעד היחיד שיעמוד לספק כנגד החברה – במקרה בו יסבור הספק כי ביטול החוזה על ידי החברה או ביצוע עבודה באמצעות גורם אחר ללא ביטול החוזה כאמור לעיל, אינו עולה בקנה אחד עם הוראות חוזה זה ו/או עם הוראות כל  דין – יהיה סעד כספי, והספק מוותר בזאת על כל סעד אחר, לרבות אכיפה או מניעה – זמנית או קבועה.

- פיצויים מוסכמים

  - בנוסף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, בגין אי עמידה בכל אחת מהתחייבויות הספק ו/או באי קיום כל אחד מתנאי המכרז, תהא החברה רשאית להטיל את הספק פיצויים מוסכמים בסכומים המצטברים המופיעים מסמך ג' (5) – נספח רמת שירות (SLA) זאת מבלי שיהיה עליה להוכיח כי נגרם נזק ו/או את שיעורו של נזק שנגרם.

  - הסכומים יקוזזו מתוך התשלום החודשי של החברה לספק כמפורט בהסכם זה ו/או בכל דרך אחרת שתיראה לחברה. להסרת ספק, אם התשלום החודשי כאמור יהא נמוך מסכומי הפיצויים המוסכמים, רשאית החברה לחלט את הסכומים או יתרתם מתוך ערבות הביצוע ו/או כל ערבות אחרת של הספק המוחזקת בחברה.

- הפעלת מנגנון הטלת פיצוי מוסכם

  - החברה או מי מטעמה תודיע בכתב  על פיגור באספקת השירותים כפי שהם מופיעים בטבלה במסמך ג׳ (5). ההודעה על פיגור עתידי צפוי יכולה לצאת לספק גם לפני המועד בו אמור היה לספק את השרות המופיע בטבלה זו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה לכל סעד אחר או נוסף המוקנה לו עפ"י חוזה זה או עפ"י דין.

  - לכל סכומי הפיצויים המוסכמים יתווסף מע"מ כחוק.

  - איחור בלוח-זמנים /זמני-תגובה כאמור אשר הסיבה הבלעדית והישירה לקיומו הינו מעשה או מחדל של החברה או כוח עליון (force majeure), אשר אינו, כולו או מקצתו, בשליטת הספק, לא ייחשב הפרת ההתחייבות מצד הספק, ומועדי הביצוע יוארכו בהתאמה לתקופה בה הייתה קיימת  מניעה ישירה לבצע את העבודה עקב הסיבה האמורה.

- זכות קיזוז לחברה:

  - לחברה בלבד זכות קיזוז ו/או עיכבון על כספים שמגיעים ו/או יגיעו לספק בכל זמן שהוא וזאת בגין הפרת תנאי מתנאי חוזה זה ו/או בגין סילוק פיגור תשלומי חובות מכל סוג שהוא לחברה.

  - במקרה שתהיה לספק יתרת זכות, נותן בזאת הספק לחברה הוראה והרשאה מראש להשתמש ביתרת הזכות לקיזוז חובות בני תוקף במועד ביצוע הקיזוז ולזקוף את הסכום כנגד יתרת החוב של הספק.

  - הוראה והרשאה זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לכל שינוי או ביטול ללא הסכמת החברה בכתב ומראש.

  - החברה רשאית  בכל עת לחייב את חשבון הספק בכל סכום המגיע ו/או, שיגיע לו ממנו בכל אופן שהוא ולזקוף לזכות הספק כל סכום שתקבל ממנו.

  - החברה רשאית לזקוף כל סכום שיגיע לזכות הספק ו/או כל חלק ממנו לכל חשבון של הספק המתנהל אצלו, לפי כל סדר זקיפה שייקבע על ידי החברה לפי שיקול דעתו הבלעדי.

  - מבלי לגרוע מכל זכות של החברה, שלא נאמר לגביה במפורש כי היא נגרעת או מצטמצמת, תהיה החברה רשאית לתבוע כל סעד, לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין, במקרה של הפרת החוזה ע"י הספק.  קיימים מספר סעדים לחברה או קיימות מספר תרופות לפי חוזה זה או לפי כל דין, במקרה של הפרת החוזה, החברה תהיה רשאית לבחור את הסעדים ו/או התרופות המתאימים לה, לפי שיקול דעתה המוחלט. בעניין זה מובהר כי החברה רשאי לתבוע את כל הסעדים ו/או התרופות במצטבר ו/או רק חלק או חלקים מהם.

  - החברה רשאי לקזז מהתמורה כל סכום המגיע לה מן הספק או כל סכום בגין עבודה שלא בוצעה ו/או לא בוצעה כנדרש על פי החוזה.

  - לספק אין זכות קיזוז.

- תקופת החוזה

  - תקופת החוזה הינה ל-24  (עשרים וארבע) חודשים (להלן – "תקופת החוזה"). בנוסף, למזמין אופציה עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת החוזה ב- 3 תקופות הארכה נוספות בנות עד שנה אחת כל אחת, והמציע יחויב למלא את השירותים ללא כל דרישה ו/או טענה בהקשר זה.	
לעניין זה מוסכם כי ההתקשרות תוארך אוטומטית ותחולנה עליה בהתאמה כלל הוראות ההסכם, אלא אם שלח המזמין לספק הודעה על הפסקת ההתקשרות 30 יום לפני תום תקופת ההתקשרות. 	
להסרת ספק, ההחלטה אם להאריך את ההסכם או לא נתונה באופן מלא ובלבדי לחברה, ולא תיטען טענה מצד הספק כי הסתמך על תקופות האופציה.

  - בתקופות החוזה המוארכות ימשיכו לחול על הצדדים כל התנאים וההוראות וההתחייבויות הקבועות בחוזה זה, כאילו נחתם החוזה מראש למשך תקופה הכוללת את התקופה המוארכת בכל פעם.

  - על אף האמור, החברה רשאית להביא את ההתקשרות על פי חוזה זה לידי סיום, בכל עת לאורך תקופת ההתקשרות, וזאת מבלי לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצוי כלשהו בגין הביטול, על ידי מתן הודעה בכתב לספק  60 יום מראש. במקרה כזה יראו את החוזה כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה, והחל ממועד זה יופסק תשלום התמורה החודשית ולא תהיינה לספק טענות בקשר לכך מכל סוג.

  - במקרה של הפסקת ההתקשרות בחוזה זה, מכל סיבה שהיא, הספק מתחייב לבצע את המשימות הבאות באופן נאות על פי דרישת החברה, וללא כל תמורה: 	
- לבצע העברה מסודרת של כל הנתונים, המסמכים, התיעוד, או כל פרט אחר הנוגע למתן השירות לרבות כל מסמך תעודה, או כל פריט אינפורמציה על כל מדיה שתידרש (נייר, צילום, מסמכים שנסרקו, מדיה מגנטית וכד').	
- להעביר לחברה את כל מרכיבי המידע (נתוני המידע המחושבים של החברה הנמצאים במחשבי הספק ו/או במערכות הספק לרבות מידע על אכיפת גביה שבוצעה כלפי החייבים לחברה) בנוסף לציוד ולנתונים הנזכרים במפורש בסעיף זה, באופן שלא יישאר בידי הספק שום פרט אשר לא היה בידיו לפני חתימת חוזה זה. הנתונים יועברו בפורמט הנדרש על-ידי החברה, על גבי מדיה מגנטית לא יאוחר מחמישה ימי עבודה מתאריך ההודעה על הפסקת ההתקשרות. העברה זו תתבצע לחברה ו/או לכל ספק מחשוב אחר שהחברה יחליט להתקשר עמו בעתיד.

  - בנוסף לאמור לעיל, במקרה של הפסקת ההתקשרות בחוזה זה, מכל סיבה שהיא, מתחייב הספק להמשיך ולמלא אחר התחייבויותיו על פי הוראות חוזה זה  עד למועד הנקוב בהודעה להפסקת ההתקשרות בתוספת 120 ימים נוספים,  כנגד התמורה הנקובה בהסכם בלבד.

  - מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הספק לגבי כל אחת מהמערכות בנפרד. במקרה זה יופחת באופן סכום התמורה החודשית בגין המערכות שהחליט החברה להפסיק בגינן את ההתקשרות מהתמורה החודשית. במקרה כזה, כל שאר תנאי החוזה יחולו על יתר המערכות הפעילות למשך תקופת ההתקשרות.

  - המועד הקובע לצורך תשלום התמורה החודשית לספק יהיה היום שבו יאשר המנהל בכתב כי הסתיימו עבודות ההסבה, ההדרכה וההתקנה והוחל בשימוש שוטף במערכת.

- הפסקת החוזה

  - מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה וללא כל נימוק או עילה מצד מהחברה, החברה תהיה רשאית להביא החוזה להפסקה זמנית ו/או לסיום מוקדם לפני תום תקופת החוזה, וזאת בהתראה של 60 ימים ממועד מתן ההודעה, אלא אם תחול מניעה משפטית או חוקית שבעטיה רשאית החברה להביא להפסקה מוקדמת יותר של ההתקשרות.

  - במקרה כזה לספק לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי המזמין, למעט זכותו לקבלת מתמורה עד למועד שקבעה המזמין להפסקת השירותים, בהתאם להוראות החוזה.

- הפרה יסודית של החוזה

  - מבלי לפגוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בחוזה זה, ייחשב הספק כמי שהפר את החוזה הפרה יסודית בקרות אחד או יותר מן האירועים הבאים, ובמקרה זה תהיה החברה רשאית לבטל ההתקשרות עמו באופן מיידי או בלוח זמנים אחר שהיא תקבע:

    - הספק הפר הוראה בהסכם שלגביה נקבע כי היא יסודית, ולא תוקנה מיד לאחר התראה בת 7 ימים של החברה, אלא אם מדובר בהפרה שלדעת הבחרה מחייבת התראה קצרה יותר;

    - סירוב למתן שירותים על פי סעיף  לעיל, מצד הספק, ייחשב כהפרה יסודית של החוזה על כל המשתמע מכך. על המציעים לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעתם.

    - הספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם, ולאחר שהוזהר על-ידי החברה בכתב, לא תיקן את ההפרה תוך הזמן שנקבע בהתראה ולא פחות מ- 14 ימים;

    - פקע ביטוח הספק, או שאינו עומד בדרישות ההסכם, לאחר התראה בת 14 ימים;

    - הספק נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית, לאחר התראה בת 14 ימים;

    - הספק בהליך חדלות פרעון או הוצא נגדו צו כינוס נכסים, או צו פירוק, או הוגשה ביחס אליו בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך 30 ימים;

    - הספק הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע את השירותים או חלקם;

    - הספק הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסקת ספק משנה בביצוע העבודה ללא הסכמת החברה מראש בכתב.

    - נשללו מהספק אישורים נדרשים לפי דין לצורך ביצוע השירותים;

    - הספק הורשע בפלילים בעבירה שיש בה, להנחת דעתו של המזמין, כדי לפגוע בהתחייבויותיו לפי חוזה זה או באמון המזמין;

    - הספק ממלא את תפקידו באופן רשלני או שלא כדין;

    - הפרה חוזרת של החוזה.

    - הימנעות מהתחלת ביצוע העבודות, או הפסקה חלקית או מלאה של הביצוע.

  - בכל מקרה של הפסקת פעילות הספק מכל סיבה שהיא, יהא הספק חייב למסור את כל החומר שבידו למזמין או לגורם אחר שימונה על ידו, ויהא מנוע מלהפריע או מלהתערב בהעברת עבודה לגורם אחר כאמור. לספק אין ולא תהיינה כל זכויות בחומר, במידע ו/או במסמכים הקשורים בעבודתו עבור החברה, בין במשך תקופת החוזה והן לאחר סיומה.

- תמורה

  - עבור אספקת מלוא השירותים וקיום מלא ולשביעות רצון החברה, של כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, לרבות מבלי להגביל, ביצוע כל השלמות החוסרים הנדרשות בסעיפי החוזה, ובגין התשתיות, הציוד, דמי שימוש בתוכנות, מתן רישיונות השימוש הנדרשים בתוכנות ובמערכות השונות, ישלם החברה לספק תמורה חודשית כוללת בהתאם למערכות הרלוונטיות ובהתאם לסכומים שהציע הספק במסגרת המכרז, בגין כל מערכת ומערכת בנפרד, בתוספת מע"מ כדין (להלן: "התמורה החודשית") .

  - במידה שהחברה תפעיל רק חלק מהמודולים או תתי המערכות המפורטים בחלק השני – המפרט הטכני למסמכי המכרז, תהיה התמורה החודשית שווה לסה"כ הסכומים הנקובים בחלק השלישי - "הצעת מחיר המציע", כנגד המודולים / תתי המערכות שהזמינה החברה בפועל מהספק.

  - חישוב התמורה החודשית יחל מיום קבלת אישור החברה על סיום עבודות. התמורה תשולם לספק אך ורק מיום קבלת אישור על סיום העבודות והעלאת המערכת בשלמותה בצורה תקינה, ולאחר הטמעת וטיוב המידע הקיים, לשביעות רצונו המלאה של החברה.

  - מידי חודש, עד ליום ה- 10 לכל חודש, ימציא הספק חשבון/חשבונית מס לחברה בגין השרות שנתן בחודש הקודם. החשבון יובא לאישור מחלקת הנהלת החשבונות של החברה. התשלום יתבצע על ידי החברה בתנאי שוטף + 45, ממועד אישור החשבון על ידי המנהל (ו/או מי שימנה מטעמו).  בכל מקרה של מחלוקת בנושא, תכריע החלטת המנהל.

  - התמורה לפי ההסכם תחשב כתמורה מלאה וסופית עבור מתן כל השירותים וביצוע כל העבודות כמפורט בחוזה (למען הסר ספק, התמורה כוללת את כל הוצאות הספק עקב ו/או בקשר לביצוע החוזה ללא יוצא מן הכלל, לרבות מבלי להגביל, שכר עובדים, הוצאות רכב, רווח הספק וכיו"ב). לא ישולם כל תשלום נוסף/אחר לספק בקשר עם חוזה זה.

  - בכפוף לאמור לעיל, סכום התמורה החודשית יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ויתעדכן אחת לשנה, כאשר מועד העדכון הראשון יהיה רק בחלוף שנתיים (24 חודשים) מיום קבלת אישור המנהל על סיום עבודות והתקנת המערכת באופן תקין ומוכן לפעולה. מדד הבסיס יהיה כהגדרתו בחוזה ; המדד החדש יהיה המדד האחרון שפורסם בחלוף כל שנה מחישוב ההצמדה האחרון (להלן "המדד החדש").	  
שיעור ההפרש באחוזים בין המדד הבסיסי לבין המדד החדש יקרא " שיעור עליית המדד".  אם שיעור עליית המדד יהיה חיובי או שלילי, יעודכן סכום התמורה החודשית ויתווספו או ייגרעו ממנו בהתאמה הפרשי הצמדה בשיעור עליית/ ירידת המדד. סכום התמורה החודשית המעודכנת יישאר קבוע במשך 12 חודשים, עד לעדכון ההצמדה הבא. מובהר בזה כי לא תהיה הצמדה רטרואקטיבית.

  - ידוע כי המועצה ו/או החברה מקדמות תהליך שבסופו צפי בתי האב יגדל לכ- 1,500 מונים. מובהר להסרת כל ספק, כי הספק לא יהיה זכאי לכל תוספת מעבר למחיר המוצע, עקב גידול באוכלוסיית המועצה ו/או בלקוחות החברה ו/או בכמות הצרכנים להם החברה נותנת שירות.	
אין באמור כדי לגרוע מכלליות התחייבויות הספק לספק את השירותים ללא תלות בהיקף התושבים, המשתמשים ו/או המטלות הנוגעות לפעילות החברה.

- שונות

  - ככל והספק מספק את השירותים נשוא הסכם זה (במלואם או בחלקם) ביישוב מיישובי המועצה בהתאם להסכם הקיים בין הספק ובין יישוב מיישובי המועצה ו/או עם החברה (כמי שההתקשרות עם הספק הוסבה אליה מהיישוב) (להלן:"ההתקשרות הקיימת"), אזי תנאי הסכם זה יחולו על ההתקשרות הקיימת, ובכל מקרה של סתירה בין תנאי ההתקשרות הקיימת לתנאי הסכם זה – ייגבר הסכם זה.

  - ארכה, ויתור, הימנעות מפעולה מצד החברה לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת הליכים למימוש זכויותיו, אלא אם כן נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשה החתימה בחברה.

  - הספק מצהיר כי ידוע לו שהמזמין מוכר כ"מפעל חיוני" ו"כמפעל למתן שירותים קיומים", והספק מתחייב כי במידה שתכריז רשות מוסמכת על אחד המצבים הבאים -

    - הכרזה על מצב חירום לפי תקנות שעת חירום (סמכויות מיוחדות) תשל"ד-1973;

    - הכרזה על מצב מיוחד בעורף כאמור בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951.

    - הכרזה על אירוע אסון המוני לפי ס' 90א לפקודת המשטרה (נוסח חדש), תשל"א-1971.

    - הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף 38 לחוק יסוד הממשלה.

- אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967 ו/או הוראת כל דין אחר, גם על השירותים ועובדי הספק המשמשים לביצוע השירותים.

  - מוסכם כי סמכות השיפוט ביחס לכל דבר ועניין הקשורים בחוזה זה ו/או ביצועו, תהא נתונה למחוז מרכז .

  - כתובות והודעות:

    - כתובות הצדדים לצורך חוזה זה יהיו אלה המופיעות במבוא.

    - הודעה שתישלח על-ידי צד למשנהו לפי הפרטים המצויינים במבוא להסכם, תחשב כהודעה שנמסרה, כדלקמן: בדואר רשום - תוך 3 ימי עסקים ממועד המשלוח ; מסירה ביד - ביום העסקים שלאחר המסירה ; בפקס' או בדוא"ל - ביום העסקים שלאחר המסירה (בכפוף לוידוא קבלה טלפוני ; סירוב לאשר קבלה ייחשב כהמצאה.	
אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמין, המפקח ומי מטעמם להעביר הוראות ודרישות בקשר לביצוע  השירותים, באמצעות מסרונים, הודעות ושיחות, ובפרט בנושאים בעלי חשיבות ודחיפות.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

| ________________________________ החברה | ________________________________ הספק |
| --- | --- |
| שם מורשה חתימה 1: ______________ שם מורשה חתימה 2: ______________ | שם מורשה חתימה 1: ______________ שם מורשה חתימה 2: ______________ |
| [בצירוף חותמת וחתימת מורשי החתימה מטעמם] |  |

אישור עו"ד במקרה שהספק הוא תאגיד

אני הח"מ, עו"ד ______________, מאשר/ת כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ 
על-ידי ________________ת.ז ___________ ו- _____________ת.ז _________ - שהם מורשי החתימה של הספק, שבחתימתם בצירוף חותמת, מחייבים את הספק לעניין חוזה זה והשירותים הניתנים לפיו.

חתימה וחותמת עו"ד:_____________

- נספח ב' (1) – רקע ופרטי הספק

- כללי

  - המציע יפרט את פרטיו, רקע מקצועי, רקע עסקי וניסיון (מילוי כל הפרטים הינם בגדר חובה).

  - במידה שהפרט לא רלוונטי למציע - נא לציין "אין" במקום המתאים.

- פרטים כלליים

| שם מלא (באותיות דפוס) |  |
| --- | --- |
| סוג התאגיד: [חברה ציבורית / פרטית / שותפות / אחר (פרט)] |  |
| מספר התאגיד: |  |
| מקום ייסוד: |  |
| תאריך ייסוד: |  |
| כתובת: |  |
| מספר טלפון: |  |
| מספר פקס: |  |
| דואר אלקטרוני: |  |
| איש קשר: |  |

- חברות אם / בנות / אחיות (ככל שקיימים בעלי עניין קשורים במציע)

  - ________________________

  - ________________________

  - ________________________

  - ________________________

  - ________________________

- פרטי מנהלים בכירים

| תפקיד | שם | השכלה | טלפון נייד | דוא"ל | ניסיון מקצועי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מנכ"ל |  |  |  |  |  |
| סמנכ״ל הכספים |  |  |  |  |  |
| מנהל פיתוח |  |  |  |  |  |
| מנהל השרות |  |  |  |  |  |

- ותק וניסיון

  - שנת יסוד של המציע:______________________

  - מס' שנות עבודה של המערכת:_______________

  - מס' שנות עבודה עם רשויות מקומיות/תאגידי מים:________

- מוניטין ולקוחות

ניסיון מוכח במערכות פחת מים - המערכת המוצעת על ידי המציע פעלה בפועל במשך  12 חודשים רצופים לפחות, במהלך השנים,2023–2025  בלפחות שני גופים שונים מבין הגופים הבאים - תאגידי מים וביוב ו/או מועצות אזוריות ו/או עיריות המספקות שירותי מים וביוב בישראל.

| מס' | שם תאגיד | בין השנים | כמות מדי מים | שם איש קשר ותפקידו | דוא"ל איש הקשר | סלולארי של איש הקשר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

  - נדרש לצרף המלצות של לקוחות החברה וכן פרטי ממליצים בהתאם לנספח ג' (3)

- כ"א בחברה

  - סה"כ עובדים בחברה:  __________   מס' עובדי פיתוח: ___________

  - מס' עובדי התמיכה בחברה (טכנאי שירות שטח):  ________

  - מספר נציגי שירות טלפוניים:

    - ____ נציגים – באמצעות מוקד עצמאי הפועל בחברה

    - ____ - באמצעות קבלן משנה, ששמו: _______.

- משרדי הספק

  - כתובת: ________________________________________________________

  - מספר טלפון ראשי (הנהלה) ____________________

  - מספר טלפון מוקד שירות לקוחות: ________________

  - דוא"ל להעברת הודעות ובקשות לתמיכה ושירות: ______________________________

  - מספר פקס':______________________

  - שעות פעילות המוקד: _________________________________________

- ניסיון בהסבת נתונים

  - מספר הסבות וקליטת מידע היסטורי שבוצעו ממערכות חברה/ות ורשויות מקומיות למערכות של הספק בשלוש השנים האחרונות.

  - רשויות/תאגידים שבוצע בהן הסבה כפי שמתוארת בסעיף לעיל בשלוש השנים האחרונות:

| מס' | שם רשות/חברה | כמות צרכנים ברשות | שם איש קשר ותפקידו | דוא"ל איש הקשר | סלולארי של איש הקשר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

  - אם המשתתף טרם ביצע הסבה מסוג זה הוא יגיש יחד עם הצעתו תכנית מפורטת, כולל לוח זמנים, כיצד הוא יבצע את ההסבה.

- פרטי מנהל פרויקט המוצע מטעם הספק להובלת הפרויקט מול המזמין ולליווי שלו לאורך תקופת ההתקשרות

  - שם מנהל פרויקט ההקמה: ____________________

- - נא לצרף קו"ח ופירוט ניסיון רלוונטי

  - שם מנהל פרויקט / התומך הקבוע המיועד לליווי שוטף: ____________________ 
- נא לצרף קו"ח ופירוט ניסיון רלוונטי

הרינו מאשרים בחתימתנו את נכונות המידע המופיע במסמך זה:

| תאריך |  | שם המציע |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח ב' (2) – רקע ופרטי המערכות והממשקים המוצעים

- המערכת המוצעת תכלול אספקה מלאה של מערכת מידע ייעודית, לרבות תוכנה, רישוי, חומרה, רכיבי תקשורת, שרתים, תוכנות גיבוי, ציוד נלווה וכל רכיב נוסף הנדרש, על מנת להבטיח הפעלה שוטפת, רציפה, יציבה ויעילה של המערכת, בהתאם לדרישות המפרט הטכני, רמות השירות המפורט במסמך ג׳  (5)  נספח רמת השירות  (SLA)  והוראות כל דין.

- השירות המוצע יכלול את כלל העלויות הכרוכות בהקמה, אספקה והפעלה של המערכת, ובכלל זה רכישת חומרה, ציוד קצה, ציוד תקשורת, תוכנה, רישיונות שימוש, התקנה, קונפיגורציה, בדיקות, הטמעה, הדרכה וכל עלות אחרת, ישירה או עקיפה, הנדרשת לצורך הקמת מערכת המידע והפעלתה המלאה. לא תשולם כל תמורה נוספת מעבר לאמור בהצעת המציע, אלא אם הוסכם אחרת במפורש ובכתב.

- לידיעת המציע, בחברה קיימת רשת ארגונית הכוללת תחנות עבודה, שרתים (לרבות, בין היתר, שרתי ניהול משתמשים, שרתי דואר אלקטרוני, חומות אש), ציוד תקשורת, ארון שרתים וציוד גיבוי (אל־פסק), המשמשים את פעילות החברה. המציע יידרש להציג התאמה מלאה של המערכת המוצעת לתשתיות הקיימות, או לחלופין להציע פתרונות משלימים, ככל שיידרשו, לצורך הבטחת פעולה תקינה, מאובטחת ורציפה של המערכת.

- המציע יצרף להצעתו הסברים מפורטים, תרשימים, מסמכים טכניים ואסמכתאות, לצורך הוכחת הרכיבים, המודולים והתשתיות המרכיבים את המערכת המוצעת. מסמכים אלו יכללו, בין היתר, תיאור ארכיטקטורת המערכת, תרשימי זרימה, מבנה לוגי ופיזי, רכיבי חומרה ותוכנה, פתרונות גיבוי והתאוששות מאסון, וכן מנגנוני אבטחת מידע.

- פרטי מערכת: המציע יפרט במסגרת הצעתו את פרטי המערכת המוצעת, לרבות:

- א. תיאור כללי של המערכת וייעודה.

- ב. רכיבי התוכנה והחומרה הכלולים בה.

- ג. אופן הפריסה (  On-Prem  / ענן / היברידי).

- ד. דרישות תשתית, תקשורת ואבטחת מידע.

- ה. יכולות גיבוי, שחזור והמשכיות עסקית.

- ו. התאמה לדרישות המפרט הטכני, ונספח רמת השירות SLA כמפורט במסמך ג׳ (5)  והרגולציה החלה.

הרינו מאשרים בחתימתנו את נכונות המידע המופיע במסמך זה:

| תאריך |  | שם המציע |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח ב' (3) – הצהרת המציע ונוסח אישור ניסיון למערכת המוצעת

לכבוד

החברה הכלכלית לנחל שורק בע״מ

הנדון: כתב הצהרה והתחייבות – מכרז פומבי 103-26

אנו הח"מ ____________ מס' חברה/זהות __________  שכתובתנו ____________________. לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז מספר 103-26 לאספקה, הטמעה וליווי מקצועי של מערכת ממוחשבת לניהול, ניטור ובקרת פחת מים, בין הכלולים בתיק המכרז ובין שאינם כלולים בו, לרבות מסמכי ההבהרות ומענה לשאלות המציעים, אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה, כדלקמן:

- הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם; כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז; לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

- אנו עומדים בכל תנאי הסף וביתר תנאי ודרישות המכרז;

- אנו בעלי הזכויות במערכת המידע, לרבות זכויות מכירה, שיווק, הפצה, שימוש ותחזוקה למערכת זו, ולא תהיינה טענות מצד יצרן התוכנה ו/או ספקי תוכנה זרים או קשורים בדבר זכויות קניין, הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני.

- העובדים המוצעים על ידינו לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז מועסקים כולם כשכירים, ועומדים בדרישות הוותק והניסיון שנקבעו במכרז.

- העובדים המוצעים על ידינו בעלי ניסיון רלוונטי לתחום השירותים נשוא המכרז, לרבות ניסיון בהפעלת מערכות מידע, בקרה ופיקוח ו/או ביצוע שירותי שטח, בהתאם לתפקידם.

- העובדים המוצעים על ידינו יעמדו לרשות המזמין לאורך כל תקופת ההתקשרות, ולא יוחלפו אלא באישור מראש ובכתב של המזמין, ובכפוף לכך שכל עובד חלופי יעמוד בכל דרישות הסף של המכרז.

- כל מסמכי המענה המצורפים למכרז הינם בבחינת תצהיר אמת ואינם, כולם או חלקם, בגדר מצג שווא.

- הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים וכי ההצעה אינה תכסיסנית.

- הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

- אתם תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לבינכם.

- להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית על סך 5,000 ש״ח

- היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי תוך 7 ימי עבודה מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה (במספר ההעתקים שתדרשו), נפקיד בידכם אישור קיום ביטוחים וערבות ביצוע בנקאית לקיום החוזה, כנדרש בחוזה, שאם לא כן תהיו רשאים לפסול את זכייתנו תוך חילוט ערבותנו, וזאת מבלי לפגוע בזכותכם לכל סעד אשר עומד לכם על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

- היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שבידכם תמומש וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.

- הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי החברה בשמו מוגשת ההצעה, אנו זכאים לחתום בשם החברה על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

- הצעתנו זו, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף עד 120 יום ממועד הגשת ההצעות, וכן ככל שתבקשו זאת, נאריך אותה לתקופה נוספת של ארבעה חודשים.

- ידוע לנו שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא, הצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, מבלי שיהא עליכם לנמק את החלטתכם. כן אנו מצהירים, כי ידוע לנו, שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז, בדיקת החוזה ונספחיו השונים והכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך והנובע מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, תחולנה עלינו בלבד במלואן, ולא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.

- כי ידוע לנו שהחברה רשאית לנהל משא ומתן בכל עת עם המציע הזוכה. אנו מתחייבים לשתף פעולה עם החברה בכל מקרה שבו ינוהל משא ומתן כאמור.

- הננו מתחייבים לשמור את כל המפורט במסמכי המכרז בסודיות.

- כי נמלא אחר כל הוראות החברה, בין שהן מפורטות בהוראות המכרז ובין אם יינתנו לאחר מכן, ובמשך כל תקופת ההתקשרות, לרבות בשבתות, חגים ומועדים ותקופת חירום, אף אם לא הוכרזה רשמית, כגון מלחמה, רעידת אדמה, אסון מקומי, אסון לאומי וכיו"ב.

- כי ידוע לנו כי בסמכות החברה להורות על ריתוקנו לשם ביצוע העבודות בעתות חירום, ולשם כך נציג במועד חתימת הסכם זה ובכל מועד אחר, בהתאם לדרישת המנהל, רשימת עובדים, לרבות מס' ת.ז, העומדים לרשות החברה בשוטף ובעתות חירום לצורך ריתוק.

- כי הנתונים, ככל שיתקבלו מהחברה, ממערכת הגבייה הקיימת ו/או כל נתון אחר הנמסר לנו, מועברים "AS IS" ובידנו הכישורים, היכולות הטכניות וכל יכולת אחרת להמיר את הנתונים מהמערכת הקיימת ברשות החברה למערכת המידע שתסופק על ידנו. במידה שיידרשו עלויות נוספות, לטובת הפקת המידע ממערכת החברה, ככל שיהיו, יחולו אלו עלינו במלואן ולא יהיו לנו כל טענות או דרישות נוספות בגין כך.

- כי אנו נעמוד במחירי התמורה שהצענו, במסגרת מסמך ד' - הצעת המחיר/התמורה למכרז, לאורך כל תקופת ההתקשרות.

| תאריך |  | שם המציע |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור:

אני הח"מ ______________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת ________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתי על פי ת.ז. מס' __________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

| תאריך |  | שם ומספר רישיון |  | חתימה וחותמת עו"ד |
| --- | --- | --- | --- | --- |

לכבוד              							         	             תאריך: _________

החברה הכלכלית לנחל שורק בע״מ

הנדון: טופס אישור ניסיון למערכת המוצעת

במכרז מספר 103-26 לאספקה, הטמעה וליווי מקצועי של מערכת ממוחשבת לניהול, ניטור ובקרת פחת מים עבור החברה הכלכלית לנחל שורק בע״מ

שלום רב,

הריני לאשר כי חברת ___________ יישמה עבורנו מערכת ממוחשבת לניהול, ניטור ובקרת פחת מים עבור __________________.

המערכת פועלת בחברה החל ממועד: _________ (חודש / שנה) ועד למועד: __________ (חודש/שנה) לרבות הפעלת המודולים הבאים:

| # | מודול | מידת הצלחת היישום (ינוקד מ-1 עד 10) | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | מערכת ממוחשבת לניהול, ניטור ובקרת פחת מים |  |  |
| 2 | הסבה והטמעה |  |  |
| 3 | שירות חודשי ומוקד |  |  |

| שם | תפקיד | טלפון נייד | טלפון במשרד | דוא"ל |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח ב' (4) – נוסח ערבות הצעה/השתתפות

יוגש על ידי המשתתף

יחד עם הצעתו במכרז

לכבוד

החברה הכלכלית לנחל שורק בע״מ

הנדון: ערבות בנקאית מס' __________

על פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ______________ (להלן: "המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 5,000 אלף ש״ח (במילים: חמשת אלפים  ש"ח), זאת בקשר עם השתתפות המבקשים במכרז מספר 103-26 לאספקה, הטמעה וליווי מקצועי של מערכת ממוחשבת לניהול, ניטור ובקרת פחת מים, ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז, כולל, בין השאר, חוזה ההתקשרות במסגרתו.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 7 ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו היא בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 30.4.2026 (להלן:"המועד האחרון") ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי המועד האחרון - לא תענה.

לאחר המועד האחרון - ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

בכבוד רב,

בנק _________

הערה – ניתן לצרף נוסח ערבות בנקאית שיהיה שונה מנוסח זה ובלבד שלא יהיה שינוי בפרטי הבאים – פרטי המוטב, פרטי הנערב, סכום הערבות, היותה אוטונומית, ותוקפה לא יפוג לפני המועד האחרון.

- נספח ב' (5) – הצהרת סודיות הספק

לכבוד          							         	             תאריך: _________החברה החברה הכלכלית לנחל שורק בע״מ

הנדון: התחייבות לשמירת סודיות

בהמשך לחתימת ההסכם בינינו מיום __________________ (להלן: "ההסכם") כחלק ממכרז מספר 103-26 לאספקה, הטמעה וליווי מקצועי של מערכת ממוחשבת לניהול, ניטור ובקרת פחת מים ושירותים נוספים  (להלן: "השירותים") אנו מתחייבים  כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה, כדלקמן:

- לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו אגב, בקשר או במהלך ביצוע השירותים.

- "מידע" לעניין התחייבות זו משמעו - לרבות: תכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב, שיטות עבודה, רשימת לקוחות, פרטי לקוחות, תכתובות,  תכניות עסקיות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל המסמכים האגורים ברשתות המחשבים והתקשורת שלכם.

- אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על-ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.

- למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על:

  - מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לנו שלא עקב הפרת התחייבות זו;

  - מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו;

  - מידע אשר גילויו נדרש על-פי הוראות כל דין.

- מבלי לגרוע בזכאות החברה לפיצוי מלא בגין מלוא נזקיה בגין הפרת התחייבות זו, תזכה הפרת התחייבות זו על ידי הספק או מי מטעמו בפיצוי מוסכם ומוערך מראש מאת הספק, ללא צורך בהוכחת נזק, בסך 100,000 ש"ח.

| תאריך |  | שם המציע |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח ב' (6) – מסמכים חסויים בהצעה

- ידוע לנו כי לפי דין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, כפוף לסייגים הבאים:

  - מציע רשאי לציין בכתב בהצעתו, האם כלולים בה מסמכים חסויים שלדעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי, אותם הוא מבקש שלא לחשוף בפני מציעים אחרים.

  - אם צורפו מסמכים חסויים יש לציין זאת באופן מפורש כאן: _________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

  - לא צוין כאן כי קיימים מסמכים חסויים, רשאי המזמין להסיק מכך כי ההצעה אינה כוללת מסמכים חסויים, אך אם בפועל סומנו חלק מהמסכים עצמם.

  - בנוסף, יש לפעול לפי ההוראות הבאות:

א. לצרף בנפרד עותק נוסף של המסמכים החסויים כשהם מושחרים במקומות בהם סבור מציע שחל החיסיון, כאשר בחלקו העליון של כל עמוד יצוין - "סודיות מסחרית".

ב. לצרף מכתב נלווה המפרט את הסיבה לחיסיון ביחס לכל חלק.

אם לא יצורף עותק מושחר כנדרש, יראו בכך משום הסכמה של המציע לאפשר זכות עיון

מלאה בהצעתו.

  - סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה של המציע לכך שחלקים אלה יהיו סודיים גם בהצעות של מציעים אחרים, וכי המציע מוותר מראש על זכות העיון בהם.

  - שמו וכתובתו של המציע, וההצעה הכספית שהוצעה על-ידו, לא יהוו סוד מסחרי/עסקי.

  - המזמין לא יחשוף תוכן המלצות ממליצים - וזאת כדי לאפשר המלצות אוב' על המציעים.

  - ההחלטה לעניין גילוי של מסמכים שסומנו כחסויים היא בסמכות ועדת המכרזים, כפוף לדין.

| תאריך |  | שם המציע |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח ב' (7) – הצהרה בדבר רישום פלילי

(ימולא על ידי המציע ועל-ידי מנכ"ל המציע, כאשר המציע הינו חברה)

לכבוד          							         	             תאריך: _________

החברה הכלכלית לנחל שורק בע״מ

הנדון: הצהרה בדבר רישום פלילי

אני הח"מ _______________ ת.ז_______________ משמש כ______________ בחברה _______________ (להלן: "החברה") (ימולא כאשר המציע הינו חברה) לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

- הנני עושה תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע/החברה לעניין מכרז מספר 103-26 לאספקה, הטמעה וליווי מקצועי של מערכת ממוחשבת לניהול, ניטור ובקרת פחת מים

- הנני מצהיר כי לא הורשעתי (וככל שמדובר בחברה, החברה לא הורשעה) בעבירה פלילית מסוג פשע / הורשעתי בעבירה/ות מסוג פשע (פרט:__________________________________________)

- הנני מצהיר כי לא הורשעתי (וככל שמדובר בחברה, כי החברה לא הורשע) בעבירה פלילית מסוג עוון / הורשעתי בעבירה/ות מסוג עוון (פרט:__________________________________________)

- הנני מאשר כי לא תלוי ועומד נגדי (וככל שמדובר בחברה – נגד החברה) וככל הידוע לי לא תלוי ועומד כנגד איש מעובדיי (ככל שמדובר בחברה – עובדיו של החברה, מנהליו ובעליו), כתב אישום בגין עבירה שיש עמה קלון הנוגעת לתחום עיסוקם/ כן תלוי ועומד נגדי או כנגד איש מעובדיי (ככל שמדובר בחברה – עובדיו של החברה, מנהליו ובעליו), כתב אישום בגין עבירה שיש עמה קלון הנוגעת לתחום עיסוקם. (פרט:_________________________________________________________________)
(מחק את המיותר בכל באחד מהסעיפים)

- הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

שם: ______________ת.ז.:____________ חתימה _____________

אישור:

אני הח"מ ______________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת ________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתי על פי ת.ז. מס' __________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

| תאריך |  | שם ומספר רישיון |  | חתימה וחותמת עו"ד |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח ב' (8) – התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים ושכר מינימום

לכבוד              						         	             תאריך: _________

החברה הכלכלית לנחל שורק בע״מ

הנדון: הצהרה לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים

- הננו מצהירים ומתחייבים בזאת כי במשך כל תקופת ההתקשרות לביצוע מכרז זה, נקיים לגבי העובדים שנעסיק את האמור בכל חוק הנוגע להעסקת עובדים ובין היתר, בחוקי העבודה המפורטים להלן:

  - חוק שירות התעסוקה תשי"ט – 1959

  - חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א – 1951

  - חוק דמי מחלה תשל"ו – 1976

  - חוק חופשה שנתית תשי"א – 1951

  - חוק עבודת נשים תשי"ד – 1954

  - חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו – 1965

  - חוק עבודת הנוער תשי"ג – 1953

  - חוק החניכות תשי"ג – 1953

  - חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תשי"א – 1951

  - חוק הגנת השכר תשכ"ח – 1968

  - חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג – 1963

  - חוק שכר המינימום תשמ"ז – 1987

  - חוק שוויון הזדמנויות תשמ"ח – 1988

  - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (כולל חוק בריאות ממלכתי) תשנ"ה – 1995

  - חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם) תשנ"ה – 1996

  - חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב-2011

  - חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998

| תאריך |  | שם המציע |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור:

אני הח"מ ______________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת ________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתי על פי ת.ז. מס' __________ המוסמך לחתום בשם ______________________( במקרה של חברה) ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

| תאריך |  | שם ומספר רישיון |  | חתימה וחותמת עו"ד |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח ב' (9) – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

לכבוד              							         	  תאריך: _________

החברה הכלכלית לנחל שורק בע״מ

הנדון: תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

א. אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם __________ שמספרו ____________(להלן:  "החבר המציע") מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

ב. הנני מצהיר/ה כי התקיים אחד מאלה: (יש לסמן X  במקום המתאים):

|  | החבר המציע ו/או בעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום. |
| --- | --- |
|  | החבר המציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום אולם חלפה שנה ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד האחרון להגשת הצעות למיון מוקדם זה. |

ג. לעניין הסעיף לעיל:

ד. בתצהירי זה, למונחים (על הטיותיהם) "בעל זיקה", "הורשע", "עבירה", "חוק שכר מינימום" ו"חוק עובדים זרים" תהא המשמעות שניתנה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

ה. הנני מצהיר כי שמי הוא _____________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי, כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם החבר במציע וכי תוכן  הצהרתי אמת.

שם: ______________ת.ז.:____________ חתימה _____________

אישור:

אני הח"מ ______________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת ________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתי על פי ת.ז. מס' __________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

| תאריך |  | שם ומספר רישיון |  | חתימה וחותמת עו"ד |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח ב' (10) – נוסח ערבות ביצוע

לכבוד

החברה הכלכלית לנחל שורק בע״מ

הנדון: ערבות בנקאית מס' __________

- אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 10,000 ₪ (עשר אלף שקל חדש) 
(להלן: "סכום הערבות") שתדרשו מאת ______________ (להלן: "הספק") לעניין מכרז מספר 103-26 לאספקה, הטמעה וליווי מקצועי של מערכת ממוחשבת לניהול, ניטור ובקרת פחת מים, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ- 7 (שבעה) ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הספק.

- אתם רשאים לדרוש מאיתנו את תשלום סכום הערבות, בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובלבד שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.	
לפיכך, במידה שלא תממשו את הערבות במלואה בפעם אחת, תישאר הערבות בתוקף לגבי יתרת הסכום שלא מומש.

- ערבות זו היא עצמאית, בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

- ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

- ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __ לחודש ______ שנת _____(כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

בכבוד רב,

בנק _________ בע"מ

- נספח ב' (11) –נספח הביטוח ואישור עריכת ביטוחים

- לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

"המבוטח" - _________________.

"מבקש האישור" - מועצה אזורית נחל שורק ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך בשליטתם ו/או וועדי היישובים ו/או האגודות ו/או הקיבוצים ו/או  נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.

"השירותים" - אספקה ותחזוקה של מערכות מידע.

- מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין ביטוח חבות המוצר משולב עם ביטוח אחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 3 שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים, את הביטוחים המפורטים בסעיף ‏8 להלן (להלן: "ביטוחי המבוטח").

- ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור 7 ימים לפני מועד תחילת השירותים/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 2019-1-6 (להלן: "אישור ביטוחי המבוטח").

- לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף ‏1 לעיל.

- בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 30 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

- מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם זה גם אם ימנע מהמבוטח מתן השירותים בשל אי הצגת אישור על עריכת ביטוחי המבוטח כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

- מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

- על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש האישור להגישה למבטחים.

- מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.

- בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

- מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה בבחינת דרישה ‏מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

- ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

- המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על-ידי המבוטח ו/או על-ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח למקום ביצוע השירותים ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע השירותים, במפורש לרבות אבדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור, אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

- בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לכלול בהסכמי ההתקשרות עמם סעיפי ביטוח הולמים ביחס לסוג והיקף פעילותם ו/או לכלול את קבלני המשנה בביטוחי המבוטח בהתאמה כאמור.

- למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על-ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.

- מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

- ביטוחי המבוטח:

  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, מבקש האישור, עובדי מבקש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.

הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מבקש האישור עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

גבול אחריות: 4,000,000 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

  - ביטוח אחריות מעבידים

המבטח את חבות המבוטח על-פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם - 1980, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב השירותים.

הביטוח לא יכלול מגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער.

הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי מבקש האישור נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח.

גבול אחריות: 20,000,000 ₪ לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

  - ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית (משולב)

המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח, בגין (1) פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים שיוצרו ו/או סופקו ו/או טופלו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או הותאמו על ידי המבוטח (להלן: "המוצרים") (2) טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים מטעם המבוטח.

הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מבקש האישור (1) בכל הקשור במוצרים ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש עקב השירותים (2) עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, אך לא תביעת מבקש האישור כנגד המבוטח.

הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח, אבדן מסמכים, הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות ונזק כספי או פיננסי.

הביטוח כולל הרחבת סייבר לנזקי צד ג' המכסה נזק פיננסי טהור כתוצאה מאירועי סייבר שגרם לדליפת מידע של צדדים שלישיים, פגיעות אישיות בצדדים שלישיים, (השמצה, הוצאת דיבה, פגיעה במוניטין, הפרת זכויות יוצרים, פריצה למערכות מידע, הפרת סודיות ושימוש לרעה במידע) והחדרת וירוסים למחשבי צד ג'.

הביטוח יכלול תקופת גילוי של 12 חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.

גבול אחריות משולב: 4,000,000 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

- ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:

  - הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי מבקש האישור וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור.

  - שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.

  - הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

  - היקף הכיסוי (למעט ביטוח אחריות מקצועית) לא יפחת מתנאי ביט מהדורה 2013. חריג רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א - 1981.

  - המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

  - על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.

  - הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.

| נספח X'1 - אישור ביטוחי המבוטח |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| אישור קיום ביטוחים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאריך הנפקת האישור: |  |  |  |  |
| אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מבקש האישור הראשי |  |  | גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור |  |  |  | המבוטח/המועמד לביטוח |  |  |  | אופי העסקה והעיסוק המבוטח |  |  |  |  |  | מעמד מבקש האישור |
| שם: מועצה אזורית נחל שורק |  |  | שם: תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם |  |  |  | שם: ____________ |  |  |  | ☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☒ אחר: ______ העיסוק המבוטח: אספקה ותחזוקה של מערכות מידע. |  |  |  |  |  | ☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיין ☐ קבלני משנה ☒ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר: ______ |
| ת.ז./ח.פ.: 500244314 |  |  | ת.ז./ח.פ.: ____________ |  |  |  | ת.ז./ח.פ.: ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מען: ____________ |  |  | מען: ____________ |  |  |  | מען: ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברת אם ו/או חברת בת ו/או חברת אחות ו/או חברה קשורה ו/או חברה שלובה ו/או חלק מקבוצה ו/או מזמין השירותים. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כיסויים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח |  | מספר הפוליסה |  |  | נוסח ומהדורת פוליסה | ת. תחילה |  | ת. סיום |  | גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח |  |  |  |  | מטבע | כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | לתקופה |  | למקרה |  |  |  |  |  |
| צד ג' |  |  |  |  | ביט |  |  |  |  | 4,000,000 |  | 4,000,000 |  |  | ₪ | 302, 304, 307, 309, 315, 321, 322, 328, 329 |  |
| אחריות מעבידים |  |  |  |  | ביט |  |  |  |  | 20,000,000 |  | 20,000,000 |  |  | ₪ | 309, 319, 328, 350 |  |
| אחריות מקצועית משולב עם חבות המוצר |  |  |  |  | ביט |  |  |  |  | 4,000,000 |  | 4,000,000 |  |  | ₪ | 301, 303, 309,321,325,326,327 ,328,332 ,347 339, |  |
| פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ד')*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ביטול/שינוי הפוליסה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| חתימת האישור |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| המבטח: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- נספח ב' (12) – כתב התחייבות בעת היפרדות (סיום התקשרות)

החברה רואה חשיבות רבה להעברה חלקה ומסודרת בתום תקופת ההתקשרות בין הספק לחברה.  לעניין זה תום תקופת ההתקשרות כולל כל מקרה שוב הופסקה ההתקשרות, לרבות בשל סיום מוקדם של ההסכם מכל סיבה.  עם תום תקופת ההתקשרות:

- על הספק להעביר לידי החברה או לספק אחר, את כל המידע והידע הנוגעים לחברה, כפי  שהצטבר אצלו ו/או אצל עובדיו ו/או במערכת.

- הספק יעביר לבעלות החברה את השרתים (ציוד חומרה וציוד נלווה), את יחידות הגיבוי המקומי וכן ציוד נוסף, למעט ציוד תקשורת השייך לספק, המותקנים בחברה, המפעילים את היישומים, המאחסנים והמגבים את הנתונים, המגנים על המערכת וכן ציוד אחר הדרוש להפעלת המערכת.

- הספק מתחייב לצרף להצעתו במכרז את נוהל מסירת המערכת בתום ההתקשרות.

- הנוהל יכלול את כל האלגוריתמים, התיעוד, אופן גזירת המידע מהמערכת לטבלאות נתונים אוניברסאליות הניתנות לקריאה ולהסבה למערכות אחרות.

- הנתונים שיועברו בפורמט קובץ פתוח (דהיינו, קבצי טקסט בקידוד utf-8 מופרדי שדות כדוגמת קבצי csv), יכללו את כל קובצי המערכת, לרבות קבצי אב, תנועות, מסמכים ותמונות (לכל מסמך יצורף קובץ פתוח בו מופיעים שדות המפתח למסמך וקישור לישויות במערכת המידע), לוגים, אינדקסים, משתמשים, הרשאות, טבלאות עזר וכיו"ב, לרבות נתונים היסטוריים ונתוני ארכיב מיום הקמת המערכת ו/או ממועד קליטתם במערכת המוקדם מבניהם (להלן: "הנתונים"). הספק יציג את האינדקסים לשיוך מחדש של קבצים ומסמכים חזרה למערכת החדשה.

- הספק יעביר בקובץ מוגן סיסמה ובמסירה ידנית נתונים רגישים כגון קובץ הו"ק אשראי, נתוני חיובי אשראי ורכיבים המוגנים על פי תקן DSS PCI או על פי חוק הגנת הפרטיות.

- החברה רשאית להמשיך לעבוד עם המערכת הקיימת במהלך תקופת חפיפה, שתארך עד 365 יום מיום סיום ההתקשרות (לפי החלטתה הבלעדית של החברה), במצב קריאה בלבד, וללא עלות נוספת 
(להלן: "תקופת החפיפה").

- במקרה של תקלה במערכת במהלך תקופת החפיפה, על המציע לתקן אותה בתוך פרק זמן של עד 24 שעות מרגע עדכון החכ״ל למציע.

- לחברה שמורה הזכות להפעיל את ערבות ההיפרדות בכל מקרה שבו המציע לא פעל לפתור את התקלה.

- בנוסף, החברה רשאית להמשיך לעבוד עם קווי התקשורת של הספק הנוכחי באמצעות המועצה ובאמצעותה , בתקופת החפיפה, ולשלם לחברה את עלויות צד ג' הישירות (ספק תשתית תקשורת + ספק ISP) ללא תוספת תקורה .

- הספק (הזוכה במכרז זה) יעביר באופן מלא לספק החדש את כלל הנתונים והמידע מהמערכת שלו למערכת החדשה וישתף פעולה עם הספק החדש.

- החברה רשאית לבקש מהספק להוציא את הנתונים מספר פעמים ממערכותיו במופעים שונים בעת המעבר בין המערכות השונות, והספק יידרש לשלוף את הנתונים תוך 7 ימים קלנדריים ללא תמורה נוספת וללא תלות במספר המופעים הנדרשים.

- כמו כן, על הספק להביא בחשבון מצב של 'חפיפה', קרי – בחירת ספק חדש והמשך פעילות במערכת עד העלאת המערכת החדשה לאוויר. יש להביא בחשבון מצב בו המערכת העתידית תוקם בצורה מודולארית ולפיכך תעבודנה במקביל שתי מערכות.

- למען הסר ספק הספק מחוייב לעמוד בהתחייבויותיו אלה בנושא העברת המערכת לספק החדש שייבחר על ידי החברה והדבר מהווה תנאי יסודי בחוזה.

- להסרת ספק, החברה רשאית לשנות את רשימת השדות ו/או את הדרישות לפי צרכיה ושיקול דעתה (להוסיף או להפחית), והספק יידרש לעשות זאת ללא תמורה נוספת בגין כך.

- ובאנו על החתום:

| תאריך |  | שם הספק |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- מסמך ג'  – מפרט טכני למכרז

יובהר כי כלל הדרישות המופיעות במפרט הטכני ובמסמכי ההצעה ישולמו לנותן השירות על פי המחירים המופיעים בהצעת המחיר של נותן השירות להצעה (מסמך ד׳  למסמכי ההצעה), והחברה לא תשלם עבור שירותים נוספים מעבר למחירים המופיעים בה.

- כללי:

  - החברה הכלכלית לנחל שורק מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקה, הטמעה וליווי מקצועי של מערכת ממוחשבת לניהול, ליווי ניטור ובקרת פחת מים ביישובי המועצה, הכוללת סקר ואבחון ראשוניים וכן ליווי מקצועי שוטף לאחר ההטמעה.

  - מטרת ההתקשרות: צמצום פחת המים, שיפור איכות הבקרה, והקמת תשתית ניהולית וטכנולוגית מבוססת נתונים.

  - החברה מספקת שירותי מים  לישובים הבאים: יד בנימין, בני ראם וגני טל.

  - כמות המונים בישובים הן כדלהלן:

יד בנימין וצומת ראם- כ- 850 מונים

בני ראם- כ- 360 מונים.

גני טל- כ- 320 מונים.

  - הצטרפות של ישובים נוספים- מוצהר ומוסכם בזאת, כי ככל שיצטרף למזמין, במהלך תקופת ההתקשרות, יישוב נוסף אשר ייכלל במערך השירותים נשוא מכרז זה, יהא המציע הזוכה מחויב לבצע בראשונה ובמלואם את כלל פעולות שלב ההתקנה, ההטמעה וההיערכות הנדרשות המפורטים בסעיך 2.1.1 שלב א׳  להלן, לצורך מתן השירותים באותו יישוב, וזאת בהתאם להוראות המכרז, ההסכם ונספחיהם. שלב ההתקנה כאמור יבוצע כנגד התמורה הקבועה במסמך ד׳ (טבלת התמורה), וללא כל תמורה נוספת, אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב במסמכי ההתקשרות. למען הסר ספק, יובהר כי חובת ביצוע שלב ההתקנה תחול על כל יישוב נוסף המצטרף, באופן מלא ועצמאי, לרבות ביצוע כלל ההתאמות הנדרשות במערכות, בתהליכי העבודה, בהדרכות ובהיערכות התפעולית, הכל בהתאם לדרישות המזמין.

- היקף השירותים הנדרש:

  - ההתקשרות תכלול ביצוע סקר ואיפיון לטובת הקמת הנתונים במערכת, הטמעה של  מערכת ושירותי ליווי, תמיכה ויישום מקצועי בשני שלבים:

    - שלב א׳ – סקר ואבחון לכלל הישובים

      - ניתוח ומיפוי רשת המים

        - המציע יידרש לבצע ניתוח ומיפוי מלא, מקיף ומעודכן של רשת המים בכל אחד מן היישובים הכלולים בהתקשרות, לרבות מיפוי של כלל מעגלי המים, המקטעים והרכיבים ההידראוליים ברשת.

        - במסגרת זו, המציע יבנה עצי ״אבות–בנים״ היררכיים לכל מעגל מים ולכל מקטע ברשת, באופן שיאפשר זיהוי ברור ושיטתי של מקורות המים, נקודות הזנה, הסתעפויות, תתי־מעגלים וקשרי הגומלין ביניהם, וכן ניתוח זרימות ותנועת מים במבנה הרשת.

        - הניתוח והמיפוי יכללו, בין היתר:

- זיהוי ומיפוי של נקודות מדידה קיימות, לרבות מדי מים, מדי כניסה ויציאה, מדי אזור (DMA)  ונקודות בקרה;

- מיפוי מגופים, קווים, חיבורים, הסתעפויות, קטרים, כיווני זרימה ותצורות רשת;

- הגדרת יחסי גומלין בין רכיבי הרשת, לרבות חיבורים בין מעגלים, נקודות השקה והשפעות הדדיות;

- התאמת המיפוי לנתוני מדידה בפועל ולנתונים התפעוליים הקיימים, לצורך הבטחת מהימנות הניתוח.

        - העבודה תתבצע תוך שילוב נתונים קיימים אצל המזמין  (כגון GIS, של חברת אינטרטאון תכניות, נתוני מדידה ונתונים היסטוריים), וכן באמצעות השלמות נדרשות לצורך יצירת תמונת רשת מלאה, עדכנית וישימה תפעולית.

        - תוצרי הניתוח והמיפוי ישולבו במערכת המוצעת ויהוו בסיס תפעולי לניהול פחת מים, ניתוח חריגות, הגדרת התראות, קביעת מדרגות חריגה ורמות שירות (SLA),  וכן להפקת דוחות ותובנות ניהוליות.

        - שלב מיפוי הרשת והגדרת מעגלי הפחת ייחשב כשלב שהושלם לאחר אישור המזמין על קבלת התוצרים הבאים:

- שכבת GIS/מודל רשת מעודכן•

- הגדרת מעגלי פחת במערכת

- דו״ח סיכום מיפוי ואיתור חסרים

        - למען הסר ספק, יובהר כי ביצוע הניתוח והמיפוי כאמור מהווה חלק בלתי נפרד ומהותי מהיקף השירותים נשוא מכרז זה, והוא כלול במלואו בתמורה המוצעת, ללא תוספת תשלום, אלא אם נקבע אחרת במפורש במסמכי ההתקשרות.

      - איתור חסרים ותשתיות נדרשות

        - המציע יידרש לבצע איתור שיטתי, מקיף ומבוסס נתונים של רכיבי תשתית חסרים, לקויים או שאינם מתפקדים ברשת המים, וזאת לצורך הבטחת בקרה תפעולית מיטבית, ניהול יעיל של הרשת והפחתת פחת מים.

        - במסגרת זו, המציע יבחן ויזהה, בין היתר:

- מגופים חסרים, מגופים שאינם תקינים או שאינם נגישים, לרבות מגופים שאינם מאפשרים בידוד מקטעים באופן יעיל;

- מוני מים חסרים, מיושנים, כושלים או שאינם מתאימים לדרישות המדידה והבקרה הנדרשות, לרבות מונים שאינם מאפשרים קריאה מרחוק או מדידה מדויקת;

- רכיבי תשתית נוספים הנדרשים לצורך בקרה וניטור אפקטיביים, כגון נקודות מדידה אזוריות, מדי כניסה ויציאה, חיישנים, ציוד תקשורת ורכיבי שליטה.

- בנוסף, ובהתאם לממצאי הבדיקה והניתוח, יידרש המציע להמליץ, ככל שיידרש, על:

- הוספת מפחיתי לחץ, לצורך שיפור ניהול הלחצים והפחתת תקלות ונזילות;

- הוספת נקודות בקרה וניטור במיקומים אסטרטגיים ברשת;

- השלמת רכיבי ניטור משלימים, בהתאם לצורכי הרשת, מאפייני היישוב ותצורת המקטעים.

        - בסיום שלב זה, יגיש המציע למזמין פירוט מסודר, מנומק ומדורג של כלל הפעולות הנדרשות לביצוע לצורך ״יישור קו״ תשתיתי ותפעולי, לרבות:

- תיאור החסר או הליקוי;

- מיקום ותיחום במרחב (לרבות הפניה למערכת המידע);

- המלצה לפתרון;

- סדרי עדיפויות לביצוע;

- הערכת השפעה תפעולית וכלכלית.

        - למען הסר ספק, יובהר כי שלב איתור החסרים והמלצה על השלמות תשתיתיות מהווה חלק בלתי נפרד ומהותי מהיקף השירותים נשוא מכרז זה, והוא כלול במלואו בתמורה המוצעת, ללא תוספת תשלום, אלא אם נקבע אחרת במפורש במסמכי ההתקשרות.

      - הטמעת הנתונים במערכת

        - המציע יידרש לבצע הטמעה מלאה, סדורה ומבוקרת של כלל המידע והנתונים שנאספו במסגרת שלבי הניתוח, המיפוי ואיתור החסרים, במערכת ממוחשבת ייעודית לניהול, ניטור ובקרת פחת מים.

        - במסגרת ההטמעה, תבוצענה, בין היתר, הפעולות הבאות:

- הגדרה מלאה של מעגלי הפחת במערכת, לרבות יצירת מבנה היררכי של מעגלים, תתי־מעגלים ומקטעים, בהתאם לעצי "אבות–בנים" שנבנו;

- שיוך מדויק של מקטעים, מדי מים ונקודות מדידה לכל מעגל פחת, לרבות שיוך מיקום גיאוגרפי, מאפיינים תפעוליים ונתוני מדידה רלוונטיים;

- קליטה, סנכרון ואימות של נתוני מדידה, לרבות נתונים היסטוריים ונתונים שוטפים, תוך בדיקת שלמות, עקביות ומהימנות הנתונים;

- הגדרת ספי התראות, כללי ניטור ומנגנוני בקרה, בהתאם לאפיוני הרשת, מאפייני הצריכה, רמות השירות (SLA) וצרכי המזמין;

- בדיקות תקינות של מבנה הנתונים, ההיררכיה, החישובים וההתראות, לצורך הבטחת פעולה תקינה ואמינה של המערכת.

        - הטמעת הנתונים תבוצע תוך תיאום מלא עם גורמי המזמין, ובאופן המאפשר שימוש תפעולי מיידי במערכת, לרבות הפקת דוחות, ניתוח מגמות, זיהוי חריגות וניהול שוטף של פחת מים.

        - בסיום שלב ההטמעה, יגיש המציע למזמין אישור הטמעה מסודר, הכולל תיאור הפעולות שבוצעו, היקף הנתונים שהוטמעו, בדיקות שבוצעו ומוכנות המערכת לשימוש שוטף.

        - למען הסר ספק, יובהר כי הטמעת הנתונים במערכת מהווה חלק בלתי נפרד ומהותי מהיקף השירותים נשוא מכרז זה, והיא כלולה במלואה בתמורה המוצעת, ללא תוספת תשלום, אלא אם נקבע אחרת במפורש במסמכי ההתקשרות.

      - הוספת ממשק למערכות הקר״מ קיימים

        - המציע יפתח ויטמיע ממשקים למערכות הקר״מ הקיימות של ארד ומדי ורד, לצורך אינטגרציה מלאה של נתוני המדידה במערכת המוצעת, ללא פגיעה בתפקוד המערכות הקיימות. הממשקים יאפשרו העברת נתונים רציפה, מאובטחת ואמינה, לרבות נתוני קריאה, התראות, סטטוסים ונתונים תפעוליים נוספים, בהתאם למבנה הנתונים, הפרוטוקולים והתקנים הנהוגים במערכות הקיימות. כל ההתאמות והפיתוחים יבוצעו כך שלא ייפגע תפקוד המערכות הקיימות, ותובטח תאימות מלאה בין המערכות.

        - למען הסר ספק, יובהר כי הוספת הממשקים כאמור כלולה בהיקף השירותים נשוא מכרז זה, ולא תשולם בגינה כל תמורה נוספת מעבר לאמור במסמכי ההתקשרות.

      - סקירת פחת ראשונית

        - לאחר השלמת שלב הטמעת הנתונים במערכת, יידרש המציע לבצע סקירת פחת ראשונית מקיפה ולהפיק דוח פחת ראשוני, המבוסס על נתוני קריאה מרחוק (קר״מ), ככל שאלה קיימים וזמינים, וכן על נתונים תפעוליים ונתונים היסטוריים רלוונטיים.

        - דוח הפחת הראשוני יכלול, בין היתר:

- ניתוח נתוני הצריכה ברמות שונות, לרבות ברמת צרכן, מקטע, מעגל מים, אזור בקרה ויישוב, תוך השוואה בין נתונים נמדדים לנתוני ייחוס היסטוריים;

- זיהוי אנומליות וחריגות, לרבות דפוסי צריכה חריגים, זרימות רציפות, פערים בין מדידות, חריגות לילה ותופעות המעידות על נזילות או פחת סמוי;

- איתור כשלים תפעוליים או מדידתיים, לרבות מונים כושלים, תקלות תקשורת, חוסרים במדידה, שיוכים שגויים או ליקויים במבנה הנתונים;

- הצגת מגמות ראשוניות של פחת מים, לרבות הבחנה בין פחת מדידתי, פחת תפעולי ופחת לכאורי, ככל שהנתונים מאפשרים זאת;

- המלצות ראשוניות ומדורגות לצמצום הפחת, לרבות פעולות תפעוליות מיידיות, בדיקות שטח נדרשות, השלמות תשתיתיות או התאמות במנגנוני הבקרה וההתראות.

        - הדוח יוגש במבנה ברור, שיטתי וניתן ליישום, ויכלול טבלאות, גרפים, ממצאים מרכזיים והפניות למקטעים ולמעגלים הרלוונטיים במערכת.

        - המציע יציג את ממצאי הדוח למזמין, ככל שיידרש, ויספק הסברים מקצועיים והבהרות לצורך קבלת החלטות והמשך טיפול.

        - למען הסר ספק, יובהר כי ביצוע סקירת הפחת הראשונית והפקת הדוח כאמור מהווים חלק בלתי נפרד ומהותי מהיקף השירותים נשוא מכרז זה, והם כלולים במלואם בתמורה המוצעת, ללא תוספת תשלום, אלא אם נקבע אחרת במפורש במסמכי ההתקשרות.

      - אישור השלמת שלב המיפוי, האפיון והערכות הרשת שלב א׳:

        - השלמת שלב המיפוי, האפיון והיערכות הרשת (שלב 2.1.1 על תתי־סעיפיו) תיחשב ככזו רק לאחר אישור המזמין, וזאת בכפוף להגשת כלל התוצרים המפורטים להלן וקבלתם לשביעות רצונו של המזמין:

- מיפוי מלא ומעודכן של רשת המים, לרבות כלל מעגלי המים, המקטעים והרכיבים ההידראוליים, כפי שהוטמעו במערכת.

- עצי “אבות–בנים” מלאים לכל מעגל מים ולכל מקטע רלוונטי, המשקפים היררכיה ברורה של מקורות, הסתעפויות ותתי־מעגלים.

- שיוך מלא של מדי מים, נקודות מדידה, מגופים ורכיבי בקרה לכל מעגל ומקטע, כולל אימות תקינות השיוכים במערכת.

- דוח איתור חסרים וליקויים תשתיתיים, הכולל המלצות להשלמות נדרשות לצורך יישור קו תשתיתי ותפעולי.

- אישור הטמעת הנתונים במערכת, לרבות הגדרת מעגלי הפחת, ספי התראות וכללי ניטור.

- דוח סקירת פחת ראשונית, בהתאם לאמור לעיל בסעיף 2.1.1.5.

        - יובהר כי כל עוד לא ניתן אישור המזמין להשלמת שלב זה, ייחשב השלב כמצוי בביצוע, והמציע יידרש לבצע תיקונים, השלמות או התאמות בהתאם להנחיות המזמין, וזאת ללא תוספת תמורה.

        - השלמת שלב זה תיחשב לאחר אישור המזמין על קבלת התוצרים הבאים:

- שכבת רשת מים מלאה ומעודכנת במערכת;

- הגדרת עצי ״אבות–בנים״ לכל מעגל מים ומקטע;

- שיוך מונים, מגופים ונקודות מדידה;

- דוח סיכום מיפוי ואבחון הכולל ממצאים, פערים והמלצות.

אישור בכתב של המזמין יהווה תנאי למעבר לשלב הבא

    - שלב ב׳- בקרה שוטפת וליווי מקצועי שוטף

      - הדרכת צוות המזמין –

        - המציע יידרש לבצע הדרכה מקצועית, מקיפה ויישומית לצוותי המזמין, לצורך הקניית ידע, מיומנויות וכלים מעשיים לעבודה שוטפת במערכת המוצעת, וזאת כחלק בלתי נפרד משלב ההטמעה והליווי התפעולי.

        - ההדרכה תכלול, בין היתר:

- היכרות מלאה עם ממשק המערכת ויכולותיה, לרבות ניווט, עבודה במודולים השונים, הגדרות משתמשים והרשאות.

- שימוש מתקדם בכלי הניתוח והבקרה, לרבות הפעלת מנגנוני ניטור, ניתוח התראות, זיהוי אירועים חריגים וניהול תהליכי מעקב.

- הפקה, קריאה וניתוח דוחות, לרבות דוחות צריכה, פחת מים, חריגות, מגמות אזוריות ודוחות ניהוליים, וכן התאמת הדוחות לצורכי המזמין.

- הקניית כלים לניתוח נתוני פחת מים, לרבות זיהוי מקורות פחת, ניתוח מגמות לאורך זמן, השוואות בין אזורים ויישובים, והסקת מסקנות אופרטיביות.

- זיהוי חריגות וקריאת מגמות ארוכות טווח, כולל הבנת דפוסי צריכה, ניתוח התנהגות צרכנים והפקת תובנות תפעוליות.

        - ההדרכות יבוצעו על ידי אנשי מקצוע מנוסים מטעם המציע, בעלי ידע מוכח בהפעלת המערכת ובניתוח נתוני קר״מ, ויותאמו לתפקידי המשתתפים (ניהול, תפעול, בקרה, שטח).

        - המציע יעמיד חומרי הדרכה מתאימים, לרבות מצגות, מדריכים כתובים ו/או חומרי עזר דיגיטליים, וישקול קיום הדרכות רענון או הדרכות משלימות בהתאם לדרישת המזמין.

        - למען הסר ספק, יובהר כי כלל ההדרכות כאמור כלולות בהיקף השירותים נשוא מכרז זה ובתמורה המוצעת, ולא תשולם בגינן כל תמורה נוספת, אלא אם נקבע אחרת במפורש במסמכי ההתקשרות.

      - ליווי שוטף

        - במסגרת שלב זה, המציע יידרש לספק ליווי מקצועי שוטף, רציף ומתמשך לתפעול המערכת המוצעת, וזאת באמצעות צוות משרד קבוע מטעמו, העומד בכל דרישות הסף לעניין ותק, ניסיון וכשירות מקצועית, כמפורט במסמכי המכרז.

        - הליווי המקצועי יכלול, בין היתר:

- תמיכה מקצועית שוטפת למשתמשי המערכת מטעם המזמין, לרבות מענה לשאלות תפעוליות, סיוע בהפעלת מודולים שונים, והכוונה בשימוש נכון ויעיל ביכולות המערכת.

- ניתוח שוטף של התראות המערכת, לרבות התראות על חריגות צריכה, חשד לנזילות, פחת מים אזורי, תקלות מדידה או תקלות תקשורת, והפקת תובנות אופרטיביות מהנתונים הנאספים.

- סיוע פעיל ומעשי בזיהוי נזילות, צריכות חריגות ופחת אזורי, לרבות ניתוח מגמות, השוואות תקופתיות, והמלצות לפעולות מתקנות, תוך שימוש בכלי הבקרה והאנליטיקה של המערכת.

- שיפור מתמיד של מנגנוני הבקרה וההתראות, לרבות התאמת ספי התראה, עדכון פרמטרים, אופטימיזציה של אלגוריתמים, והטמעת לקחים בהתאם למאפייני הרשת, היישובים ואופי הצריכה.

- ליווי מקצועי במקרים מיוחדים, לרבות אירועי קיצון, תקלות מערכתיות, הרחבת פעילות, הצטרפות יישובים חדשים, או שינויים תפעוליים מהותיים, בהתאם לדרישת המזמין.

        - המציע יעמיד לצורך ביצוע ליווי זה אנשי צוות משרד מיומנים ובעלי ניסיון מוכח בתחום ניתוח נתוני קר״מ, תפעול מערכות מידע, בקרה תפעולית וניהול פחת מים, אשר יפעלו בתיאום מלא עם גורמי המזמין ויהיו זמינים לאורך כל תקופת ההתקשרות.

        - בנוסף לאמור לעיל, המציע יידרש להעמיד לרשות המזמין צוותי הגעה לשטח מטעמו, העומדים בכל דרישות הסף לעניין ניסיון, ותק וכשירות מקצועית, לצורך סיוע פעיל ומעשי בביצוע בדיקות שטח, איתור נזילות, חריגות צריכה, פחת מים ותקלות תפעוליות, בהתאם לנתוני המערכת ולהנחיות המזמין.

        - צוותי השטח יפעלו בתיאום עם צוותי המשרד של המציע ועם גורמי המזמין, ויבצעו את פעולות השטח הנדרשות, לרבות בדיקות פיזיות בנקודות המדידה, אימות ממצאי המערכת, סיוע באיתור מוקדי תקלה והפקת ממצאים תפעוליים לצורך קבלת החלטות.

        - העמדת צוותי השטח, זמינותם, זמני התגובה ואופן פעילותם ייעשו בהתאם לרמות השירות (SLA) שיוגדרו במסמכי ההתקשרות.

        - למען הסר ספק, הגעת צוותי שטח לצורך איתור נזילות, חריגות ופחת, בהתאם לרמות השירות  (SLA),  כלולה במלוא התמורה החוזית ואינה מזכה את הספק בתשלום נוסף מכל סוג.

        - למען הסר ספק, יובהר כי הליווי המקצועי כאמור מהווה חלק בלתי נפרד מהיקף השירותים נשוא מכרז זה, והוא כלול במלואו בתמורה המוצעת, ללא תוספת תשלום, אלא אם נקבע אחרת במפורש במסמכי ההתקשרות.

      - התראות אוטומטיות

        - מערכת שתסופק תכלול מנגנון מתקדם להפקת התראות אוטומטיות, המבוסס על ניתוח רציף של נתוני המדידה, ואשר נועד לאפשר זיהוי מוקדם של חריגות, תקלות ותהליכים מתפתחים ברשת המים.

        - מנגנון ההתראות יתריע, בין היתר, על המקרים הבאים:

- צריכה חריגה – זיהוי צריכות החורגות מדפוסי הצריכה התקינים, ברמת צרכן, מקטע, אזור או יישוב.

- חשד לנזילות – לרבות זרימה רציפה, צריכה לילית חריגה, או דפוסי צריכה המעידים על נזילה פנימית או ברשת.

- אנומליות במקטעים ברשת – לרבות שינויים חריגים בספיקה, חוסר התאמה בין מדידות, או אינדיקציות לתקלות מדידה ו/או תקשורת.

- מגמות פחת מתפתחות לאורך זמן – זיהוי תהליכים מצטברים המעידים על גידול בפחת מים, הן ברמה נקודתית והן ברמה אזורית.

        - הגדרת ההתראות תתבצע בשיתוף ובתיאום מלא עם המזמין, ותכלול קביעת כללים, ספי התראה, תרחישים ותיעדופים, בהתאם למאפייני הרשת, סוגי הצרכנים, אזורי המדידה וצרכי התפעול.

        - המערכת תאפשר עדכון, התאמה ושינוי של הגדרות ההתראות לאורך זמן, בהתאם לניסיון מצטבר, שינויי תפעול והנחיות המזמין.

        - המערכת תאפשר ביצוע ניתוחים, הפקת דוחות והצגת תובנות, והספק באמצעות צוות מקצועי מטעמו יידרש לבצע ניתוח בפועל, פרשנות, המלצות וליווי יישומי בהתאם לדרישות המזמין.

        - ההתראות יוצגו במערכת באופן ברור וידידותי למשתמש, ויכללו מידע תומך לניתוח האירוע, כגון נתוני עבר, מגמות, מיקום גיאוגרפי וזמן התרחשות, וכן אפשרות לתיעוד טיפול וסגירת התראה.

        - מערכת תאפשר הפקת התראות אוטומטיות; ואולם, הספק באמצעות צוות מקצועי מטעמו יידרש לבחון את ההתראות, לנתחן, לסווגן, ולהמליץ על אופן הטיפול בהן, לרבות קביעת סדרי עדיפויות וצעדי פעולה.

        - מובהר בזאת כי מעבר ליכולות המערכת האוטומטיות, הספק יידרש באמצעות צוות מקצועי מטעמו לבצע בפועל את פעולות הניתוח, הבקרה, בחינת החריגות והפקת התובנות, בהתאם לדרישות המזמין ולרמות השירות המוגדרות.

        - למען הסר ספק, יובהר כי מנגנון ההתראות האוטומטיות מהווה רכיב מהותי וחובה במערכת המוצעת, וכלול במלואו בהיקף השירותים ובתמורה המוצעת, ללא תוספת תשלום.

      - המלצות טיפול

        - המציע יידרש להפיק דוחות תקופתיים חודשיים ו/או רבעוניים, בהתאם לדרישת המזמין, אשר יסכמו את מצב הפחת, ההתראות, הטיפולים שבוצעו והמגמות שהתגלו. הדוחות יכללו המלצות אופרטיביות לצמצום הפחת והצעות ליישום פעולות בשטח, לרבות סדרי עדיפויות, פעולות תשתיתיות וצעדי בקרה נדרשים.

        - מובהר כי הפקת הדוחות אינה מהווה פעולה טכנית בלבד, והספק יידרש באמצעות צוות מקצועי מטעמו לבצע ניתוח של הנתונים, להפיק מסקנות תפעוליות ולהציג למזמין המלצות לצמצום פחת ושיפור תפקוד הרשת

      - הגדרת מדרגות חריגה בצריכה יומית וקביעת רמות שירות  (SLA)

        - לצורך ניהול יעיל, בקרה שוטפת ותעדוף טיפול באירועי פחת מים, חריגות צריכה ונזילות, יוגדרו במערכת מדרגות חריגה בצריכה יומית, אשר על פיהן תיקבענה רמות השירות (SLA),  זמני התגובה, אופן הטיפול וסוג המשאבים שיופעלו לכל אירוע.

        - חישוב החריגות יתבצע על בסיס צריכה יומית מצטברת, תוך השוואה לצריכת ייחוס היסטורית של אותו מקטע רשת, מעגל מים, מד מים, אזור בקרה או צרכן בודד, בהתאם לרמת הניתוח ולנתונים הקיימים במערכת. צריכת הייחוס תיקבע על בסיס נתונים היסטוריים מייצגים, לרבות ניתוח מגמות, עונתיות ודפוסי שימוש, ותעודכן מעת לעת בהתאם להנחיות המזמין.

        - מדרגות החריגה יוגדרו, בין היתר, לפי:

- שיעור החריגה ביחס לצריכת הייחוס (באחוזים או בערכים מוחלטים);

- משך החריגה (אירוע נקודתי לעומת חריגה מתמשכת);

- רמת ההשפעה התפעולית והכלכלית (פחת אזורי, פגיעה באספקה, סיכון לנזק תשתיתי  );

- מאפייני האזור או הצרכן (רגישות, סוג שימוש, קריטיות).

- לכל מדרגת חריגה תיקבע רמת שירות (SLA) ייעודית, הכוללת בין היתר:

- זמני תגובה מרגע זיהוי החריגה;

- סוג ואופן הטיפול הנדרש (בדיקה אנליטית, בדיקת שטח, הפעלת צוותי שטח, עדכון גורמי המזמין);

- גורם אחראי לטיפול וסגירת האירוע;

- חובת תיעוד, דיווח וסגירת התראה במערכת.

        - צריכת לחישוב חריגה - מציע יידרש להגדיר, בתיאום עם המזמין, מנגנון חישוב לצריכת יומית, אשר יתבסס על אחד או יותר מהבאים:

- א. ממוצע צריכה יומית היסטורית.

- ב. פרופיל צריכה עונתי/שבועי מותאם.

- ג. ערכי סף שנקבעו מראש על ידי המזמין למקטעים רגישים.

המערכת תאפשר התאמה דינמית של צריכת הייחוס בהתאם לשינויים תפעוליים, עונתיים או תשתיתיים.

        - מדרגות חריגה בצריכה יומית:

- מדרגת חריגה נמוכה – חריגה תפעולית

חריגה בצריכה יומית בשיעור של עד 30% מעל צריכת הייחוס היומית, אשר אינה מצביעה בהכרח על נזילה פעילה, אך עשויה להעיד על שינוי דפוסי שימוש, תקלה מדידתית או תחילתה של מגמת פחת.

רמת שירות: ניטור במערכת, הפקת התראה אוטומטית וסקירה אנליטית מרחוק, ללא חובת הגעה לשטח.

- מדרגת חריגה בינונית – חשד לנזילה או פחת אזורי

חריגה בצריכה יומית בשיעור של 30%–60%  מעל צריכת הייחוס היומית, המצביעה על חשד סביר לנזילה, פחת אזורי או תקלה תפעולית משמעותית.
רמת שירות: ניתוח נתונים מעמיק, בדיקת מגמות, הצלבת נתוני קר"מ ומקטעים סמוכים, ומתן המלצות טיפול אופרטיביות. הגעה לשטח תישקל אם החריגה נמשכת מעל 48 שעות רצופות.

- מדרגת חריגה גבוהה – אירוע חמור לוחות זמנים לביצוע:

חריגה בצריכה יומית בשיעור של  60%–100%מעל צריכת הייחוס היומית, המעידה על סבירות גבוהה לנזילה משמעותית, כשל תשתיתי או פחת חריג.
רמת שירות: התחלת טיפול וניתוח בתוך עד 8  שעות עבודה ממועד זיהוי החריגה. הגעה לשטח לצורך סיוע באיתור הנזילה בתוך עד 24  שעות עבודה. ליווי מקצועי עד לייצוב הצריכה או קבלת החלטה תפעולית.

- מדרגת חריגה קריטית – נזילה חמורה / כשל רשת

חריגה בצריכה יומית בשיעור של מעל 100% מצריכת הייחוס היומית, או חריגה רציפה ומתמשכת במספר ימים עוקבים, המעידה על נזילה חמורה, פיצוץ קו, כשל תשתיתי משמעותי או אירוע חריג ברשת. רמת שירות: טיפול חירום בעדיפות עליונה, הגעה לשטח בתוך עד 12  שעות עבודה ממועד זיהוי החריגה, תיאום עם גורמי התפעול של המזמין, וליווי עד לבלימת האירוע וייצוב הצריכה.

        - עקרונות יישום ה-SLA

- קביעת זמני התגובה, זמני הגעה לשטח ואופן הטיפול תיגזר ישירות ממדרגת החריגה שבה סווג האירוע. המערכת תאפשר תיעוד מלא של מועד זיהוי החריגה, מועד הפקת ההתראה, פעולות שננקטו, זמני תגובה ותוצאות הטיפול, לצורך בקרה, מדידה ודיווח עמידה ב SLA.

- הגעת הספק לשטח תכלול סיוע מקצועי באיתור מקור החריגה או הנזילה, לרבות בדיקות מדידה, חלוקה למקטעים, ניתוח זרימות והמלצות לפעולות נדרשות.

- אין בהגעה לשטח התחייבות לביצוע תיקון פיזי של התשתית, אלא אם הוסכם אחרת במפורש עם המזמין.

        - הגדרת מדרגות החריגה ורמות השירות תתבצע בשיתוף ובאישור המזמין, ותהיה ניתנת לעדכון ולהתאמה לאורך תקופת ההתקשרות, בהתאם לניסיון מצטבר, שינויי תפעול, הצטרפות אזורים או יישובים חדשים והנחיות המזמין.

        - למען הסר ספק, יובהר כי מנגנון מדרגות החריגה וה־SLA  מהווה רכיב מהותי בניהול התפעולי של המערכת, והוא כלול במלואו בהיקף השירותים ובתמורה המוצעת, ללא תוספת תשלום, אלא אם נקבע אחרת במפורש במסמכי ההתקשרות.

    - הבחנה בין יכולות מערכתיות לאחריות מקצועית של הספק

      - מובהר בזאת כי בכל מקום במסמכי המכרז בו נדרשת המערכת לבצע פעולות של ניתוח נתונים, זיהוי חריגות, הפקת דוחות, הצגת מגמות, קביעת ספים, הפקת התראות, המלצות לצמצום פחת מים או שיפור תפעולי –אין די בהעמדת יכולת טכנולוגית או פונקציונליות מערכתית בלבד.

      - המערכת תאפשר ביצוע פעולות כאמור באמצעים אוטומטיים, אלגוריתמיים ואנליטיים, ואולם המציע, באמצעות צוות מקצועי ומיומן מטעמו, יידרש לבצע בפועל את הפעולות המקצועיות הנדרשות, לרבות:

- ניתוח ממצאים ונתונים;

- בחינה מקצועית של אנומליות, חריגות ומגמות;

- גיבוש המלצות אופרטיביות;

- התאמת ספי התראות וכללי ניטור;

- שיפור מתמיד של מנגנוני הבקרה והניתוח.

      - הגדרת ספים, עדכונם ושיפורם תתבצע לא רק באמצעות מנגנוני המערכת, אלא גם באמצעות בחינה אנושית שוטפת על ידי צוות הספק, אשר יידרש לבצע התאמות בהתאם למאפייני הרשת, לנתונים המצטברים ולצרכי המזמין.

      - יובהר כי האחריות לביצוע פעולות אלה חלה על הספק, וכי העמדת מערכת בלבד, ללא ליווי אנושי מקצועי פעיל,  לא תיחשב כעמידה בדרישות המכרז.

      - למען הסר ספק, יובהר כי כלל הפעולות האמורות כלולות בהיקף השירותים נשוא מכרז זה ובתמורה המוצעת, ולא תשולמנה בגינן תוספות כלשהן.

  - ממשקי עבודה, אחריות ותיאום עם המזמין

לצורך הבטחת תפעול שוטף, יעיל ומתואם של המערכת והשירותים נשוא מכרז זה, יוגדרו ממשקי עבודה ברורים בין הספק לבין גורמי המזמין, כמפורט להלן.

    - גורמי סמכות ואישור

המזמין ימנה גורם אחראי מטעמו (להלן: ״נציג המזמין״), אשר ישמש כגורם המקצועי המוסמך:

- לאישור תוצרים, דוחות ושלבי ביצוע;

- למתן הנחיות מקצועיות לספק;

- לאישור מעבר בין שלבים, ככל שנדרש.

    - קבלת החלטות ותיעדוף אירועים

קביעת סדרי עדיפויות לטיפול באירועים, לרבות חריגות צריכה, חשד לנזילות, אירועי פחת מים או תקלות מערכתיות, תיעשה על ידי המזמין, בסיוע מקצועי והמלצות של הספק, ובהתאם לנתוני המערכת ולרמות השירות (SLA) שהוגדרו.

    - ניהול וטיפול בהתראות

הספק יהיה אחראי:

- לניטור שוטף של התראות המערכת;

- לניתוח ראשוני של ההתראות;

- להצגת ממצאים והמלצות למזמין.

החלטה על אופן הטיפול, הפעלת צוותי שטח, תעדוף אירועים או סגירת התראה תתקבל על ידי המזמין, אלא אם הוגדר אחרת במפורש במסמכי ההתקשרות.

    - סגירת אירועים ותיעוד

סגירת התראות, אירועי חריגה ואירועי פחת תתבצע במערכת, לאחר טיפול ואישור המזמין, תוך תיעוד מלא של:

- מהות האירוע;

- פעולות שבוצעו;

- ממצאים;

- מועד סגירה.

    - תיאום שוטף

הספק יפעל בתיאום מלא ושוטף עם גורמי המזמין, לרבות קיום פגישות עבודה, העברת עדכונים שוטפים ודיווח על אירועים חריגים, בהתאם לצרכים התפעוליים ולהנחיות המזמין.

    - לצורך יישום השירותים, יוגדרו ממשקי עבודה ברורים בין הספק לבין נציגי המזמין, לרבות גורם מאשר, גורם מתעדף וגורם סוגר אירועים. המזמין יהיה אחראי על קבלת החלטות תפעוליות ותיעדוף טיפול, והספק אחראי לביצוע, תיעוד ודיווח בהתאם.

  - מגבלות נתונים והשלמת מידע

    - מבלי לגרוע מהתחייבות הספק לביצוע הסבה, קליטה והטמעה של נתונים ממערכות קיימות או מספק קודם, מובהר בזאת כי ככל שיתברר במהלך ביצוע ההתקשרות כי נתונים נדרשים אינם קיימים, אינם זמינים, אינם שלמים, אינם מהימנים, או שאיכותם אינה מאפשרת שימוש תפעולי תקין, יוסדר אופן השלמת הנתונים, תיקונם או התאמתם בתיאום עם המזמין.

    - השלמת הנתונים תיעשה בהתאם להנחיות המזמין, לרבות קביעת היקף הפעולות הנדרשות, סדרי עדיפויות ולוחות זמנים, וזאת מבלי לגרוע מאחריות הספק לביצוע ההתאמות הנדרשות במערכת לצורך קליטת הנתונים הקיימים.

    - ככל שהשלמת הנתונים תדרוש פעולות החורגות באופן מהותי מהיקף ההסבה וההטמעה הסביר, כפי שניתן היה לצפות במועד הגשת ההצעה, ייבחן הנושא בין הצדדים ויוסדר בכתב, בהתאם להוראות ההתקשרות.

- מסמך ג' (1) –תכולת דרישות אבטחת מידע

- מטרות ויעדים:

  - מטרת מסמך זה להגדיר את מכלול דרישות אבטחת המידע הנדרשות ממערכת המידע, הספק והמערכות התומכות בה, לצורך הבטחת שלמות המידע, מניעת חשיפה או שימוש בלתי מורשה, שמירה על זמינות ושרידות הנתונים, ועמידה בתקני אבטחת מידע מחייבים

  - תקני אבטחת מידע, כגון: ISO 27001 וכן לדרישות הרשות הממשלתית למים וביוב ואגף הסייבר במשרד ראש הממשלה ובהתאם יגדיר מדיניות לניהול והתגוננות בפני איומי סייבר.

  - על המציע להגיש עם הצעתו מסמך מפורט המתאר את מבנה אבטחת המידע במערכת, את אמצעי הניטור, ההתרעה והבקרה המוטמעים בה, וכן לצרף מסמכים ותעודות עדכניות המוכיחים את עמידתו בדרישות אלה.

  - המציע יידרש למנות אחראי אבטחת מידע מטעמו,  אשר ילווה את החברה בכל שלבי ההקמה, ההטמעה והתפעול השוטף של המערכת, וישתתף בכל פגישות התיאום והבקרה הרלוונטיות לנושא אבטחת המידע.

- אבטחת מסד הנתונים

  - המציע נדרש לבצע הבטחת שמירה על שלמות, זמינות וסודיות הנתונים המאוחסנים במערכת, מניעת גישה או שינוי בלתי מורשה, והבטחת תיעוד ובקרה על כלל הפעילות המתבצעת במסד הנתונים.

  - המציע יידרש להציג את תהליכי הניטור המופעלים על מסד הנתונים, לרבות מנגנונים לזיהוי שימושים חריגים, התקפות זדוניות, טעויות אנוש ופעולות לא מורשות. המערכת תסווג אירועים לפי סוגיהם (שימוש לרעה, תקיפה, תקלה אנושית) ותפיק התרעות בזמן אמת.

  - הספק יידרש להבטיח כי מסד הנתונים מוגן מפני גישה חיצונית באמצעות חומות אש, נתבים מאובטחים ורשת פנימית סגורה. גישה ציבורית תתאפשר אך ורק לאזורים מפורזים (DMZ), תוך שימוש במנגנוני IPS/IDS לזיהוי חדירות ותעבורה זדונית. על הספק להציג ארכיטקטורת רשת מאובטחת הכוללת רכיבי הגנה פיזיים ולוגיים.

  - הספק יבצע בדיקות חדירה יזומות ומבוקרות למסדי הנתונים במועדים קבועים מראש, במטרה לאתר נקודות תורפה. יש להציג דו"חות סריקה, לנתח ממצאים ולהציג תוכנית תיקון ולמידה. כל הממשקים והאפליקציות המשתמשות בנתונים יאומתו לתאימות עם מדיניות האבטחה המאושרת.

  - מעקב וניתוח פעילות  (Database Activity Monitoring - DAM)- המערכת תכלול כלים לניטור תעבורת SQL  ברמת שרת ובאמצעות סוכנים (Agents) ייעודיים. הספק יפרט את היכולת לאתר ולכבות תהליכים זדוניים בזמן אמת, וכן לשמור לוגים לצורך ביקורת.

  - המערכת תכלול מערכי תהליכים ונהלי אבטחת הנתונים, ניהול הרשאות משתמשים, הצפנת סיסמאות, ומידור גישה לפי תפקידים. המערכת תיתמך באימות משתמשים ארגוני (LDAP / Active Directory). הספק יתחייב לבקר תקופתית את כלל חשבונות המשתמשים, לרבות חשבונות מערכת ותהליכים אוטומטיים.

  - המערכת תאפשר הפקת דוחות מפורטים של כל שינוי שבוצע בטבלאות אב, בשדות חיוניים או ברכיבים המשפיעים על תהליך החיוב. דוחות אלה יועברו לחברה לצורך ביקורת, בהתאם לשדות שיוגדרו מראש.

- אבטחת גישה למערכת המידע

  - המערכת נדרשת לבצע הבטחת הגנה כוללת על נתוני המערכת, ממשקיה והיישומים הפועלים בה, מפני חדירה, מניפולציה, זיוף זהות, גישה בלתי מורשית ותקיפות סייבר.

  - המערכת תכלול מנגנוני אימות למניעת גלישת Buffer, Injection של פקודות SQL או JavaScript, ותקיפות XSS כל קלט משתמש ייבדק לפני עיבודו בשרת.

  - על המציע להבטיח הגנה בפני ציתות, התקפות עומס (DDOS), וחדירה באמצעות Cookies. שידורי הנתונים יתבצעו בפרוטוקולים מוצפנים (SSL/TLS) בלבד, והמערכת תזהה פעילות חריגה ברשת.

  - הספק נדרש להפעיל מנגנון ניהול הרשאות תפקידים (RBAC) למניעת העלאת הרשאות לא מורשית, ולתעד כל שינוי בזיהוי משתמש או תפקיד. המערכת תתמוך באימות דו-שלבי (Two Factor Authentication).

  - הספק יבטיח גישה מבוקרת לממשקי ניהול, לקבצי קונפיגורציה ולנתוני תצורה. יש למנוע חשיפת נתונים רגישים של צרכנים, אמצעי תשלום וחשבונות. מערכת ההרשאות תוגדר ברמת מינימום גישה נדרשת (Least Privilege).

  - כל מידע רגיש יוצפן במנוחה ובמעבר (Data at Rest / Data in Transit). יש למנוע אפשרות לציתות לקלט או פלט משתמש.

  - המערכת תשתמש במנגנון הצפנה מוכר ובניהול מאובטח של מפתחות הצפנה. מנגנוני יצירת מפתחות מותאמים אישית לא יאושרו אלא אם עומדים בתקן ISO 27001.

  - כל תקלה או ניסיון גישה חריג יתועדו במערכת לוגים מאובטחת. יש לשמור לוגים לתקופה של 24 חודשים לפחות.

  - המערכת תאפשר הפקת דוחות פעילות, ניסיונות כניסה כושלים, וכניסות בשעות לא שגרתיות.

  - המערכת תשלח הודעות דוא"ל אוטומטיות למנהל החברה ולגורמים מאושרים בכל אירוע חריג:

    - כניסה בשעות לא שגרתיות;

    - רישום מכתובת IP שאינה מזוהה;

    - ניסיונות כניסה כושלים חוזרים.

  - המערכת תאפשר הפקת דוחות כניסות לפי משתמש, זמן פעילות, כתובת IP, סוג פעולה (קריאה/כתיבה) וזיהוי רשומות בהן בוצעו שינויים. הספק יידרש להציג יכולת הפקת דוחות אלו לפי דרישה של החברה ובתדירות קבועה.

- אבטחה פיזית

  - הספק נדרש להבטיח שלמות, זמינות ובקרה על תשתיות המערכת הפיזיות – שרתים, עמדות עבודה, ציוד תקשורת ואתרי גיבוי – למניעת חדירה, חבלה, גניבה או גישה לא מורשית.

  - כל פעולה של שליטה מרחוק על השרתים תתבצע באמצעות ערוץ מאובטח, לרבות שימוש בסיסמאות מתחלפות, מנגנון RSA ואימות דו-שלבי. יש למנוע כל אפשרות לגישה חיצונית שאינה מאובטחת או שאינה מתועדת.

  - הספק יידרש לוודא כי רשת התקשורת הפנימית חסומה בפני חיבורים פיזיים לא מורשים. כל חיבור יזוהה לפי כתובת וינוטר באופן שוטף.

  - הדלקה וכיבוי שרתים, ציוד תקשורת ותשתיות יתאפשרו רק למשתמשים מורשים באמצעות כרטיס חכם או מערכת זיהוי ביומטרית. יש לנהל רישום ממוחשב של כל פעולת גישה או שינוי תצורה.

  - הספק יידרש למנוע הפצה או הדפסה של מסמכים הכוללים מידע רגיש ללא הרשאה מתאימה. מערכת הניהול תאפשר שליטה במנגנוני הדפסה ובמעקב אחר משתמשים המבצעים פעולות הדפסה או הורדת קבצים.

  - על הספק להטמיע מערכת לניטור תעבורת רשת ופעילות עמדות עבודה על בסיס זיהוי פיזי של כרטיסי רשת. המערכת תפיק דוחות חריגה ותתריע על פעילות חריגה בזמן אמת.

- בקרות, אחריות ודיווחים

  - הספק יישא באחריות מלאה לקיום דרישות אבטחת המידע, החל משלבי ההקמה וההטמעה ועד לתחזוקה השוטפת.

  - כל חריגה או אירוע אבטחה ידווחו מיידית לנציג החברה בצירוף דו"ח תחקיר ופעולות מתקנות.

  - החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע ביקורות אבטחה חיצוניות ובלתי מתואמות בכל עת.

  - הספק יעמיד תיעוד מלא של תהליכי האבטחה, מדיניות ניהול הרשאות, לוגים, נהלים ועדכונים תקופתיים.

| תאריך |  | שם המציע |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- מסמך ג' (2) –הסבה וטיוב נתונים

- מטרות ויעדים:

  - מסמך זה מפרט את תכנית העבודה לביצוע הסבת הנתונים, בדיקות תקינות ותפעול ראשוני של מערכת המידע החדשה, בהתאם לדרישות המפורטות במפרט הטכני. התכנית נועדה להבטיח מעבר מבוקר, אמין וללא אובדן מידע מן המערכת הקיימת למערכת החדשה, תוך שמירה על רציפות תפעולית מלאה.

- שלב הסבת הנתונים:

  - הספק יבצע הסבה מלאה של כלל הנתונים הקיימים אל מערכת המידע החדשה, בהתאם למבנה הנתונים שיוגדר על ידי החברה.

  - תהליך ההסבה יכלול בדיקות שלמות, עקביות ודיוק, לרבות טיוב נתונים, התאמת קידודים (כולל קידוד עברית DOS 862), המרת שדות אלפא־נומריים, והפרדת נתונים כגון כתובות, תיבות דואר, מספרי בתים, כניסות ותעודות זהות.

  - הספק יציג את תוצאות ההסבה בתוך ארבעה (4) ימי עבודה ממועד קבלת קבצי המקור, תוך הגשת דו"ח תוצאות מסודר לאישור מנהל החברה.

  - כל תקלה, באג או שינוי שיתגלה במהלך ההסבה ידווח בכתב באופן מיידי למנהל החברה, בצירוף תיאור התקלה ופעולות התיקון הנדרשות.

  - כלי ההסבה, הסקריפטים והשיטות שיופעלו יתועדו במסמך נלווה שיוגש לאישור החברה.

- שלב הבדיקות:

  - הספק יבצע בדיקות מערכת מקיפות, הכוללות הרצות סימולציות, בדיקות חיוב, בדיקות סכמות חיוב ובדיקות הפעלה במצבי קצה.

  - כחלק מבדיקות התקינות, יבוצע מהלך חיובים לדוגמה (סימולציה) על גבי המערכת החדשה, והשוואת התוצאות תתבצע אל מול מהלך חיובים מקביל במערכת הקיימת, לשם אימות נכונות הנתונים ותוצאות החישוב.

  - תכנית הבדיקות תפורט במסמך נפרד, ותכלול את שלבי ההפעלה, תרחישי הבדיקה, צפי התוצאות ותיעוד החריגים.

- שלב התפעול הראשוני

  - בשלב זה תופעל המערכת החדשה בליווי צמוד של נציגי הספק, וזאת למשך תקופה שתיקבע על ידי מנהל הפרויקט מטעם החברה.

  - במהלך תקופה זו יינתן מענה מיידי לכל תקלה, באג, קלקול או הפעלה שגויה, לרבות טיפול בזמן אמת במהלך ריצות החיובים והפקת השוברים.

  - מועד תחילת וסיום שלב זה יאושר על ידי מנהל הפרויקט, ולא יאוחר מחודש קלנדרי אחד ממועד העלייה לאוויר.

- ככל ויתברר כי נתונים נדרשים אינם קיימים, אינם זמינים או באיכות שאינה מאפשרת הטמעה מלאה, יוסדר אופן השלמתם, תיקונם או טיובם בתיאום בין הצדדים, וזאת מבלי לפגוע בהתחייבויות הספק ובכפוף להנחיות המזמין.

| תאריך |  | שם המציע |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- מסמך ג׳ (3) –תכנית עבודה ליישום

- הסבה:

מנהל הפרויקט מטעם הספק, ילווה באופן צמוד את החברה, למשך כל תקופת ההקמה (חודשיים ימים) ולאחריה למשך 3 חודשים נוספים.

במהלך ההקמה, הספק יתגבר את מנהל הפרויקט במדריכים (לפחות 2 נוספים) להדרכת המשתמשים, ליווי פרונטאלי רצוף, ולהעברת מרכז שירות הלקוחות וצרכנות מים למערכת הגבייה החדשה.

מינימום הפרעה לעבודה השוטפת בתקופת ההסבה:

הסבת הנתונים תתבצע בסוף השבוע מיום ה' עד יום א'.

התקנת החומרה והיישומים יתבצע מחוץ לשעות העבודה הרגילות של החברה.

מהימנות הנתונים לאחר הסבה.

המנהל ירכיב מבחני קבלה לבדיקת שלמות מאגרי המידע ומהימנות הנתונים.

בשבוע הראשון הספק יבצע הסבת נתונים לצורך בדיקה של החברה  והמנהל.

עם אישור ההסבה הספק יתאם עם חברה את המועד להסבת הנתונים לצורך תחילת העבודה במערכת.

הסבת הנתונים תתבצע רק באישור החברה ולאחר שנבדקה נכונות ושלמות הנתונים בכל מאגר מידע המוסב.

- לוח זמנים ליישום

| מס"ד | אבן דרך | מועד תחילה- בשבועות | מועד סיום- בשבועות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | הקמת מערכת טסטים | ש+1 | ש+3 |
| 2 | קבלת נתונים וטיובים למערכת הקיימת | ש+3 | ש+5 |
| 3 | קבלת פירוט אודות כלל התהליכים הפנימיים שפותחו וקיימים במערכת המיועדת, על כלל המערכות והמודולים, בהתאם לכללי אמות מידה ותהליכי עבודה פנימיים. | ש+5 | ש+7 |
| 4 | ביצוע הדרכות לעובדים | ש+5 | ש+7 |
| 10 | סיום שלב ההקמה ומעבר לתחזוקה ושירות על בסיס שבוע | ש+7 |  |

| תאריך |  | שם המציע |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- מסמך ג' (4) –הדרכה והפעלת המערכת

- ליווי והדרכה –

  - הספק ירכיב תכנית הדרכה למשתמשים במערכת.

  - הספק יכין ויפיץ ספרי ההדרכה של המערכת לכלל עובדי החברה, לרבות צילומי מסך של המערכת. ספר ההדרכה יכלול פירוט לפי נושאים של כלל רכיבי המערכת.

  - ההדרכה תתבצע לפי שלבים:

  - לפני ואחרי עלייה לאוויר – מנהל פרויקט ומדריך נוסף למשך 30 ימים רצופים.

  - לאחר מכן – ליווי מדריך למשך 30 ימים נוספים בכל סניפי החברה.

  - מהחודש השני – מדריך צמוד יום אחד בשבוע למשך 3 חודשים.

  - לאחר מכן – מדריך צמוד יום אחד ברבעון לאורך תקופת ההסכם.

  - בתקופות לוגיות ראשונה ושנייה – ליווי מלא עד סיום התהליך.

  - ליווי מלא בעת סגירת ופתיחת שנה קלנדרית בשנתיים הראשונות.

  - הדרכה שנתית למשתמשים חדשים ללא תשלום נוסף

  - הספק ידאג למדריכים מיומנים באתר החברה בכמות מספקת כדי לענות על כל שאלות המשתמשים.

  - תכנית ההדרכה תכלול את כל העובדים במערכת החדשה או שיש להם קשר אליה.

  - הדרכה תתקיים במשרדי החברה.

  - ההדרכה תכלול עזרי לימוד כגון, מצגות או חוברות הדרכה, תקליטורים, כל אלה על חשבונו של הספק.

  - המנהל יהיה ראשי לדרוש חומרי עזר נוספים בהתאם לצורכי החברה.

  - אם הספק יכשל באחד או יותר מהשלבים של ההסבה, התקנה או ההטמעה של המערכות או יפגר בלוח הזמנים, כישלון או פיגור יגרור קנס של 1,000 ש״ח ליום.

- הפעלת המערכת

  - התקנת המערכת:

בטרם ביצוע ההתקנה על הספק להכין לאישור המזמין מסמך המפרט את הטופולוגיה של השרתים (בענן ובחברה), רישוי ותוכנות, מערך הגיבויים ניטור והבקרה, תקשורת ואבטחת מידע ותכנית לביצוע שחזור והפעלה ממערך הגיבויים.

בטרם התקנה והעלאה של המערכת, הספק יעבוד תחילה בסביבת טסטים וירטואלית מופרדת.

הספק יידרש לבצע התחברות של המערכת לצדדים שלישים על חשבונו, בין היתר לבנקים, מס״ב, מוקד חיצוני.

  - גיבויים:

הספק יפעיל ויתחזק את המערכת בשרת ענן של המציע. השרת יגובה באופן מלא לאורך כל השנה ויעמוד בתקנות חוק הגנת הפרטיות.

כמו כן, הספק יפעיל ויתחזק שרת ענן במשרדי החברה שתשמש כהעתק מראה  (רפליקציה) של השרת שבענן .

רמת הרפליקציה הנדרשת בין המערכת שבענן למערכת שבחברה היא יומית.

הספק יוודא שהגיבויים לא יפגמו ברמת השירות של המערכת, כפי שהוגדרה במסמכי המכרז.

הספק ירכוש ויתקין על חשבונו קו תקשורת ייעודי לביצוע הרפליקציה בין המערכת שבענן למערכת שבחברה.

הספק ירכוש ויתקין על חשבונו אפליקציה ורישוי למערכת גיבוי.

הספק יפעיל גיבוי ורפליקציה על השרת שבענן ולשרת שבחברה.

הספק מתחייב לבצע מבדקי חדירה, סקרי סיכונים ותיעוד ונתונים בשרת. דוחות אלו יוגשו למזמין בהתאם לדרישתו.

במקרה שבו מושבתת המערכת שבענן, הספק ידאג להפעיל באופן מלא את המערכת שבחברה בתוך פרק זמן של עד 4 שעות.

הספק יידרש לבצע אחת לשנה, או על פי דרישה, שחזור והפעלה של נתונים ממערכת רפליקציה באופן יזום לבקשת החברה. בדיקות אלו יבוצעו על חשבון הספק.

| תאריך |  | שם המציע |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- מסמך ג' (5) –נספח רמת שירות  ((SLA

- נספח זה מגדיר את רמות השירות (SLA), זמני התגובה, זמני ההגעה לשטח ואופן הטיפול באירועים תפעוליים, חריגות בצריכה, פחת מים ונזילות, במסגרת התקשרות עם החברה.  ה-SLA מותאם למאפייני ספק כפרי, לרבות פיזור גיאוגרפי של יישובים, רשתות מים בעלות יתירות מוגבלת, זמינות נתוני קר"מ חלקית ומשאבי תפעול מצומצמים.

- למען הסר ספק, מובהר כי הגעת צוותי שטח לצורך איתור נזילות, חריגות ופחת מים, בהתאם לרמות השירות (SLA)  המוגדרות במסמכי המכרז, מהווה חלק בלתי נפרד מהשירותים נשוא מכרז זה, והיא כלולה במלואה בתמורה המוצעת, ללא תוספת תשלום.

- לצורך קביעת חריגה בצריכה, הוגדרה צריכת ייחוס יומית במפרט הטכני המבוססת על ממוצע היסטורי, או ערך ייחוס שייקבע על ידי המזמין.

- חריגה תיחשב כצריכה יומית בפועל העולה על צריכת הייחוס, בהתאם למדרגות המפורטות להלן.

- נספח רמת שירות זה הנו חלק בלתי נפרד מההסכם עם נותן השירות.

- אי עמידה בתקן רמת השירות לאורך זמן, תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, בנוסף לחיוב נותן השירות בפיצוי מוסכם.

- כל הפרה תגרור פיצוי מוסכם של 300 ₪ (כולל מע"מ) להפרה. הפרה בגין אי הגעה לשטח במקרים של לחריגה גבוהה, ועד 12 שעות עבודה לחריגה קריטית תגרור פיצוי מוסכם של  1000.

- להלן אמות המידה לעמידה ביעדי רמת השירות:

| מס״ד | תיאור התהליך | רמת שירות נדרשת | הפיצוי המוסכם |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | תקלות גישה, חיבור, זמן תגובה של המערכת, סיוע למשתמשים במערכת לאחר הקמתו, לרבות תקלות גישה למידע, שירותי אינטרנט ובלבד שהתקלה נובעת ממחדל נותן השירות ולא מצד ג׳. | תקלה רגילה- טיפול ותיקון בתוך יום עבודה אחד | פיצוי מוסכם בגין כל יום קלנדרי של איחור מעבר לזמן השירות הנדרש |
| 2 | תקלות בגישה, הפעלה, הורדה או העלאה של קבצים מצורפים או קבצי נתונים במערכת | תיקון התקלה בתוך 4 שעות עבודה ממועד פתיחת התקלה | פיצוי מוסכם בגין כל שעת איחור מעבר ל-8 שעות ממועד פתיחת התקלה על ידי החברה |
| 3 | תקלה חמורה – תקלה המשביתה את המערכת או חלק מהותי ממנה, והתלויה בנותן השירות | תיקון התקלה בתוך 4 שעות עבודה ממועד פתיחת התקלה | פיצוי מוסכם בגין כל שעת איחור מעבר ל-8 שעות ממועד פתיחת התקלה |
| 6.6 | תקלה חוזרת, המופיעה מעל שלוש פעמים בתוך 30 ימים קלנדריים ממועד פתיחתה הראשונה, והקשורה במערכת, תקשורת, חומרה, סיסטם ואבטחת מידע. | הסרת התקלה תוך 4 שעות עבודה ממועד פתיחתה | פיצוי מוסכם בגין כל מופע חוזר של התקלה החל מהמופע הרביעי ואילך |
| 6.7 | תקלה בתהליך שחזור מגיבוי, לרבות אי־יכולת שחזור מידע מלא או חלקי | הסרת התקלה תוך 4 שעות עבודה ממועד זיהויה | פיצוי מוסכם בגין כל מופע חוזר של התקלה החל מהמופע השלישי ואילך |
| 6.8 | זיהוי חריגה בצריכה יומית ברמת חריגה גבוהה או קריטית המעידה על חשד לנזילה פעילה או פחת חריג | הגעה לשטח לאיתור הנזילה בתוך עד 24 שעות עבודה לחריגה גבוהה, ועד 12 שעות עבודה לחריגה קריטית. (*) חריגה בצריכה תוגדר כחריגה יומית ביחס לצריכת הייחוס, בהתאם למדרגות החריגה שנקבעו במפרט הטכני. מועד פתיחת התקלה ייחשב כמועד הפקת ההתראה במערכת או מועד הודעת המזמין – המוקדם מביניהם. | פיצוי מוסכם בגין כל יום קלנדרי של איחור בהגעה לשטח מעבר לרמת השירות שנקבעה. |

- אחריות דיווח ותיאום: כל תיקון, עדכון גרסה או שינוי, ייעשה בידיעת ובתיאום עם הנהלת החברה.

- אי־עמידה בזמני ה-SLA תיחשב כהפרת תנאי ההתקשרות ותגרור פיצוי מוסכם, בהתאם לטבלת הפיצויים שנקבעה בטבלה לעיל.

- פיצוי מוסכם: כל איחור במתן שירות ברמת השבתה של כלל האתר ו/או המערכות ו/או חלקן, ישלם נותן השירות פיצוי מוסכם בהתאם לסוג החריגה כפי האמור בטבלה.

- החיוב בפיצוי המוסכם לעיל הינו ללא צורך בהוכחת נזק וללא זכות ערעור של נותן השירותים באשר בהגשת הצעתו מסכים נותן השירותים כי סכומי הפיצוי המוסכם הינם סבירים ומקובלים עליו. תשלום מירבי: סך הפיצוי המוסכם שיוטל על נותן השירות לא יעלה על 30% מהתשלום השנתי של החברה לנותן השירות אולם בין בחיובי הפיצוי המוסכם לעיל כדי לגרוע מזכות החברה לדרוש ולקבל פיצויים גבוהים יותר ככל ונזקיה עלו על סכומי הפיצוי המוסכם. כל זאת מבלי לפגוע בזכותה של החברה לבטל את ההסכם בגין קלקול, השבתה או היעדר שירות שיהווה הפרה יסודית של ההסכם.

| תאריך |  | שם המציע |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח ד' – הצעת המחיר/התמורה

לכבוד

החברה הכלכלית לנחל שורק בע״מ

א.ג.נ.,

- הננו מתחייבים ליתן את כל השירותים המפורטים במסמכי הצעות מחיר לאספקה, הטמעה וליווי מקצועי של מערכת ממוחשבת לניהול, ליווי ניטור ובקרת פחת מים ביישובי המועצה, הכוללת סקר ואבחון ראשוניים וכן ליווי מקצועי שוטף לאחר ההטמעה.

- והמזמין אינו מחוייב להפעלת שירותים אלו. השירותים האופציונליים יינתנו תמורת מחיר קבוע המפורט להלן ולא יילקחו בחשבון בקביעת ההצעה הזוכה.

- ביחס למחיר הנקוב להלן עבור השירותים יש להציע את שיעור ההנחה. ההנחה לא תעלה על 20%. הצעה הכוללת הנחה העולה על 20% תפסל או שיראו בה כהצעה של 20% הנחה בלבד.

- כמו כן, במקרה שבו שני מציעים או יותר הציעו את אותו שיעור הנחה יקיים המציע הגרלה לבחירת הזוכה כמפורט לעיל.

- ידוע לנו, כי הסכומים האמורים כוללים עמידה בכלל ההתחייבויות לפי מסמכי ההזמנה לרבות את כל ההוצאות הדרושות, הקיימות והעתידיות, למתן מלוא השירותים, כמפורט במסמכי ההצעה, לרבות כל העלויות וההוצאות מכל מין וסוג שהוא שעלינו יהיה להוציא בקשר עם מתן השירותים, בין אלו הצפויות מראש ובין אלו שאינן צפויות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המחירים הנקובים לעיל כוללים תמורה בעבור הוצאות ישירות ו/או עקיפות מכל סוג שהוא שיוצאו על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו, לרבות עלויות כלים, ציוד, חומרים, חומרי עזר, ביטוח, שעות עבודה, שכר עובדים, הוצאות נסיעה וכל תשלומי החובה שעלינו לשלם על פי דין, והכל בין שחזינו אותם מראש בעת הגשת הצעה זו ובין אם לאו.

| תיאור | יח' מידה | כמות | מחיר מקסימלי |
| --- | --- | --- | --- |
| אספקה, הטמעה וליווי מקצועי של מערכת ממוחשבת לניהול, ליווי ניטור ובקרת פחת מים בשלושת ישובי המועצה המוגדרים בהצעה, הכוללת סקר ואבחון ראשוניים. | יח' | חד פעמי | 24,000 ש״ח לפני מע״מ |
| ליווי ובקרה שוטפים כפי שהוגדרו בהצעה : התמורה החודשית תקבע כהכפלה של כמות המדים הידועה ביום 01.01.xx במחיר אשר הוצע על ידי המציע. תמורה זו תהיה התמורה החודשית שתשולם למציע לאורך כל השנה ותעודכן רק בשנה שלאחריה וזאת בהתאם לכמות המדים הידועה ב01.01.xx+1. הכמות הראשונה, לפי תחושב התמורה החודשית, תקבע ביום חתימת ההסכם ותחול עד לסוף אותה שנה. כמות המונים המצויינת במכרז היא כמות המונים לשנה קדימה ולא תהיה התחשבנות במהלך השנה על מונים שמתווספים. במידה ונוסף יישוב חדש במהלך שנה, התשלום החודשי ייקבע מיום קביעת החברה שתהליך ההקמה הסתיים ובהתאם לתעריף שהוצע בסעיף זה. | חודשי | כמות המדים הידועה במועד חתימת החוזה/הכמות כפי שנקבעה ביום 01.01.xx | 4 ש״ח למונה לפני מע״מ |
| הוספת ישובים חדשים במהלך תקופת ההתקשרות: אספקה, הטמעה וליווי מקצועי של מערכת ממוחשבת לניהול, ליווי ניטור ובקרת פחת מים בשלושת ישובי המועצה המוגדרים בהצעה, הכוללת סקר ואבחון ראשוניים. | יח׳ | חד פעמי | 15 ש״ח לכל מונה |

הצעת המציע:

אחוז ההצעה המוצע על ידינו ______________ %

(במילים: _________________________________)

| תאריך | _____________ |  | שם המציע | ___________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | כתובת | ___________________ |
|  |  |  | ת.ז / מס' תאגיד | ___________________ |
|  |  |  | מס' טלפון | ___________________ |
|  |  |  | מס' פקס | ___________________ |
|  |  |  | חתימת המציע | ___________________ |

אישור עו"ד/רו"ח:

אני הח"מ, __________עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו בפני על ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם _______________ (להלן - "המציע") וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.

________________	__________________	__________________	תאריך	שם	חתימה